Инфографика

последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства

в  Борисовском районе

(наименование органа местного самоуправления)

Этап №1. Предпроектная подготовка

|  |  |  |  | 69 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Администрация Борисовского района, отдел архитектуры администрации Борисовского района, Усенко Алексей Николаевич - начальник отдела – главный архитектор района, 47 (246) 5-08-16, borisovkaarchi@mail.ru, с 8-00 до 17-00, понедельник-пятница. | до 30 календарных дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | Борисовские районные электрические сети филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» Шабров Роман Александрович- начальник 47 (246) 5-17-81 режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с12:00 до 13:00 | до 15 календарных дней | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | О получении технических условий на подключение к системе теплоснабжения | МУП «Борисовские тепловые сети», п. Борисовка Кипран Юлия Владимировна- директор 47 (246) 5-10-14 режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 | до 3 рабочих дней | Технические условия на подключение к системе теплоснабжения, при необходимости может включать подключение к системам вентиляции, отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения |
| 4 | О получении технических условий на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения | ООО «Вода», п. Борисовка Кипран Вячеслав Леонидович- директор 47 (246) 5-33-38 режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 | до 3 рабочих дней | Технические условия на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |
| 5 | О получении технических условий на водоотведение | МУП «Борисовкаводоканал», п. Борисовка Вайнгольц Виталий Александрович- директор 47 (246) 5-33-38 режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 | до 3 рабочих дней | Технические условия на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |
| 6 | Заключение договора о подключении к сетям газораспределения | Газовая служба в п. Борисовка филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе; Орехов Олег Викторович – начальник, телефон: (47246) 5-01-35; режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с12:00 до 13:00 | до 15 календарных дней | Договор о подключении к сетям газораспределения |

Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию)

Этап №3. Подготовка к строительству

|  |  |  |  | 66 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным | ГАУ Белгородской области «Управление государственной экспертизы»; Мишуров Иван Александрович, директор, (4722) 31-82-35, expbo@mail.ru; Пн.- пт. 900 - 1800, обед: 1300 - 1400 | до 30 календарных дней | Заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий |
| 2 | Получение технического заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений | - | до __ календарных дней | Техническое заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений |
| 3 | Получение разрешения на строительство | Администрация Борисовского района, отдел архитектуры администрации Борисовского района, Усенко Алексей Николаевич - начальник отдела – главный архитектор района, 47 (246) 5-08-16, borisovkaarchi@mail.ru, с 8-00 до 17-00, понедельник-пятница. | до 7 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 4 | Оформление ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Администрации городского поселения «Поселок Борисовка» и сельских поселений Борисовского района Главы городского и сельских поселений, режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с12:00 до 13:00 | до 7 рабочих дней | Ордер (разрешение) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов |
| 5 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Управления государственного строительного надзора Белгородской области; Демьянов Сергей Семенович, начальник управления, (4722) 32-70-07, gosstroynadzor@belregion.ru; Пн.- пт. 900 - 1800, обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Программа проверок строительства / реконструкции объекта |
| 6 | Подключение к электрическим сетям на период строительства | Борисовские районные электрические сети филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» Шабров Роман Александрович- начальник 47 (246) 5-17-81 режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с12:00 до 13:00 | до 15 рабочих дней | Подключенное электроснабжение на период строительства |

Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)

Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ

|  |  |  |  | 30 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача исполнительной документации с проведением контрольной геодезической съемки | - | до __ календарных дней | Размещение исполнительных чертежей и схем на Сводном плане |
| 2 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, подготовка распоряжения о проведении проверки законченного строительством объекта | Управления государственного строительного надзора Белгородской области; Демьянов Сергей Семенович, начальник управления, (4722) 32-70-07, gosstroynadzor@belregion.ru; Пн.- пт. 900 - 1800, обед: 1300 - 1400 | до 10 рабочих дней | Распоряжение о проведении проверки законченного строительством объекта |
| 3 | Проведение проверки законченного строительством объекта | Управления государственного строительного надзора Белгородской области; Демьянов Сергей Семенович, начальник управления, (4722) 32-70-07, gosstroynadzor@belregion.ru; Пн.- пт. 900 - 1800, обед: 1300 - 1400 | до 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки законченного строительством объекта |

Этап №6. Подключение к ресурсам

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям | Борисовские районные электрические сети филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» Шабров Роман Александрович- начальник 47 (246) 5-17-81 режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с12:00 до 13:00 | в соответствии с договором | Акт технологического присоединения к электрическим сетям |
| 2 | Договор на подключение к централизованным системам водоотведения | МУП «Борисовкаводоканал», п. Борисовка Вайнгольц Виталий Александрович- директор 47 (246) 5-33-38 режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 | в соответствии с договором | Врезка в централизованную систему водоотведения |
| 3 | Договор на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения к централизованным системам холодного водоснабжения | МУП «Борисовкаводоканал», п. Борисовка Вайнгольц Виталий Александрович- директор 47 (246) 5-33-38 режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 | в соответствии с договором | Врезка в централизованную систему холодного водоснабжения |
| 4 | Подключение по договору к сетям газораспределения | Газовая служба в п. Борисовка филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе; Орехов Олег Викторович – начальник, телефон: (47246) 5-01-35; режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с12:00 до 13:00 | в соответствии с договором | Акт ввода в эксплуатацию сети газопотребления |

Этап №7. Ввод в эксплуатацию

|  |  |  |  | 36 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации | Управления государственного строительного надзора Белгородской области; Демьянов Сергей Семенович, начальник управления, (4722) 32-70-07, gosstroynadzor@belregion.ru; Пн.- пт. 900 - 1800, обед: 1300 - 1400 | до 10 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровые инженеры | в соответствии с договором | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация Борисовского района, отдел архитектуры администрации Борисовского района, Усенко Алексей Николаевич - начальник отдела – главный архитектор района, 47 (246) 5-08-16, borisovkaarchi@mail.ru, с 8-00 до 17-00, понедельник-пятница. | до 10 календарных дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Закрытие ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Администрации городского поселения «Поселок Борисовка» и сельских поселений Борисовского района Главы городского и сельских поселений, режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с12:00 до 13:00 | до 7 рабочих дней | Уведомление о закрытии ордера |
| 5 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Муниципальное автономное учреждение Борисовского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Руководитель- Рудась Наталия Андреевна 8 (47246) 5-01-32, 5-02-87 mfc_borisovka@mail.ru режим работы: понедельник –пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с12:00 до 13:00 | до 9 календарных дней | Выписка из ЕГРН |