|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **УТВЕРЖДЕНА**  **постановлением администрации Борисовского района**  **Белгородской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года**  **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа муниципального района «Борисовский район» Белгородской области**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**(далее – муниципальная программа)**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1.1. Оценка текущего состояния современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области**

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, проживающего на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, составила 22.875 тыс. жителей.

В состав муниципального района входят 10 муниципальных образований, из них 1 городское и 9 сельских поселений., Всего33 населенных пункта.

В 1 городском и 6 сельских поселениях численность населения превышает 1 000 человек.

На территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области расположено 64 многоквартирных дома, ограничивающих 44 дворовых территорий общей площадью 95.8тыс кв. метров и 20 общественных территорий общей площадью 474,4тыс кв. метров.

В настоящее время доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составляет 56,8 процента от общего количества дворовых территорий, в тоже время доля дворовых территорий, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп, составляет 40,9 процента.

Доля благоустроенных общественных пространств составляет 55,0 процента от общего количества общественных территорий, в тоже время доля общественных территорий, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп, составляет 30,0 процентов.

Важнейшей частью формирования комфортной городской среды является оценка индекса качества городской среды. В ходе создания комфортной городской среды проанализирована среда всех 7 поселений муниципального района «Борисовский район» Белгородской области и изучены данные муниципальной статистики.

Количество населенных пунктов с благоприятной средой на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области составляет 4единицы:п. Борисовка, с. Беленькое, с. Хотмыжск, с. Крюково, что составляет 57,1 процента от общего количества населенных пунктов муниципального района «Борисовского района» Белгородской области с численностью населения свыше 1 000 человек.

Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют городскую среду, ее привлекательность для людей.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Потребность в благоустройстве территорий поселений муниципального района «Борисовский район» Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского Белгородской области с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений муниципального района «Борисовский район» Белгородской области с численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Борисовского района Белгородской области во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

В рамках реализации муниципальной программы под общественными территориями понимаются территории муниципальных образований района соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру населенного пункта (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры населенного пункта посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», согласованная с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъездам, отмостки многоквартирных домов, являющейся частью транзитного пути (тротуара), а также подпорных стен; обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн; обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых и (или) спортивных площадок; оборудование детских площадок (не более 10 элементов), ремонт и (или) обустройство хозяйственных площадок, установка ограждений (высотой не более 0,7 м); ремонт существующих автомобильных парковок; ремонт и восстановление озеленения; ремонт и (или) устройство системы водоотведения у подъездов многоквартирных домов.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских игровых площадок (более 10 элементов), в том числе игровых комплексов, оборудование спортивных площадок; создание автомобильных парковок; озеленение территорий (высадка деревьев, кустарников); ремонт лестниц и пешеходных мостиков; установку систем видеонаблюдения; установку ограждений; иные виды работ в случае принятия такого решения заинтересованными лицами.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»);

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»).

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7мая 2024 года № 309  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года   
и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309;

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р;

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп;

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Программа).

Основными приоритетами муниципальной политики являются в том числе формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, а также достижения показателей муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение качества городской среды поселений муниципального района «Борисовский район» на территории Борисовского района Белгородской области к уровню 2023 года на 20 %.

Указанная цель Программы соответствуют показателю национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российско1й Федерации № 309, которая включает следующий целевой показатель:

- благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Основной задачей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, а общественно значимым результатом является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает влияние на социально-экономическое развитие Белгородской области. В целях достижения показателей социально-экономического развития Белгородской области в рамках муниципальной программы реализуются также мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В целях реализации муниципальной программы разработаны следующие Порядки:

Регламент межведомственного взаимодействия при разработке и согласовании проектов благоустройства общественных территорий в Борисовском районе Белгородской области представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы Борисовского района «Формирование современной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области», в том числе о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Адресные перечни объектов благоустройства в рамках реализации государственной программы и муниципальных программ приведены в следующих приложениях:

- адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Борисовского района Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе;

- адресный перечень общественных территорий Борисовского района Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 5 к государственной программе;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории муниципальных образований Белгородской области, приведен в приложении № 6 к государственной программе;

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальных программ Борисовского района**

**Белгородской области**

Для достижения стратегических целей в рамках реализации муниципальной программы определен приоритет развития муниципального района «Борисовский район» Белгородской области до 2030 года – «Сбалансированное пространственное развитие».

Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие» предполагает реализацию набора задач, призванных трансформировать действующие региональные политики:

1. Развитие городских агломераций.

2. Комплексное развитие сельских территорий и сельских агломераций.

3. Ускоренное развитие опорных населенных пунктов и прилегающих территорий.

4. Развитие инженерной, транспортной и экологической инфраструктуры.

5. Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Борисовского района Белгородской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей района, населенных пунктов. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.

Одним из основных стратегических направлений развития Борисовского района Белгородской области является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Борисовского района Белгородской области на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, схеме территориального планирования Борисовского района Белгородской области.

Реализация муниципальной программы способствует формированию комфортной городской среды, обеспечению возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями, что является основным приоритетом реализации Программы.

Кроме того, достижение результатов муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году и показателя национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом № 309 – благоустройство не менее чем 1общественной территорий в год

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Прирост среднего индекса качества городской среды на 20 процентов по отношению к 2023 году.

2. Реализовано не менее 1мероприятия по благоустройству территорий Борисовского района Белгородской области ежегодно.

3. Организовано наружное освещение населенных пунктов Борисовского района Белгородской области.

4. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Борисовского района Белгородской области.

5. Реализовано 5 проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях ежегодно.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере формирования современной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области**

Для достижения поставленной цели муниципальной программы: повышение качества городской среды территорий поселений на территории Борисовского района Белгородской области необходимо решение следующей задачи:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования;

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения».

-обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего».

- реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Борисовского района».

- реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий».

В сфере благоустройства городской среды основной задачей муниципального управления является придание нового импульса развитию всех поселений Борисовского района Белгородской области.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных. Для жителей Борисовского района продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель области старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно будет благоустраиваться не менее 5 общественных пространств, в том числе по проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться Борисовским районом за счет приоритета выполнения работ в минимальном перечне – асфальтирование дворового проезда, установка лавочек и урн, устройство освещения. Комплекс работ будет реализован в рамках муниципальной программы.

Важным направлением повышения комфортности городской среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующими организациями, отобранными поселениями Борисовского района самостоятельно.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Борисовского района Белгородской области является одним из приоритетных направлений государственной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов на территории Борисовского района Белгородской области.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Борисовского района Белгородской области. В Борисовском районе Белгородской области большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов Борисовского района Белгородской области.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит организацию наружного освещения улиц к вопросам местного значения.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки на муниципальном уровне. В этой связи требуются согласованные действия исполнительных органов Борисовского района Белгородской области и различных организаций, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50 процентов) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./час.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения и благоустройства в целом населенных пунктов области невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Реализация муниципальных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения муниципальной программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, поскольку они:

-входят в число приоритетов социально-экономического развития района;

- носят межотраслевой и межведомственный характер;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей района, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие района.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

- ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств в населенных пунктах, с численностью населения свыше 1000 человек;

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий;

- финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Борисовского района Белгородской области за счет бюджетных средств;

- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению поселениям Борисовского района Белгородской области;

- реализация инициативных проектов граждан за счет бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Борисовского района Белгородской области, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития района:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и иное).

**II. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального района «Борисовского района» Белгородской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Борисовского района Белгородской области | Усенко А.Н. –временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борисовского района по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ; | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Борисовского района Белгородской области | Крикун Н.С. – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | |
| Период реализации муниципальной программы Борисовского района Белгородской области | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Борисовского района Белгородской области | Повышение качества городской среды поселений муниципального района «Борисовский район» на территории Борисовского района Белгородской области к уровню 2023 года на 20 % | |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы Борисовского района Белгородской области | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения  за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе Борисовского района Белгородской области, в том числе: | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и обласного бюджетов (справочно) | 0,0 |
| Районый бюджет | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /  Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | |
| 2. Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»  Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году» | |
| Связь с целями развития Борисовского района Белгородской области / стратегическими приоритетами Борисовского района Белгородской области | 1. Стратегическая цель Борисовского района Белгородской области до 2025 года «Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Борисовского района Белгородской области, направленных на сокращение внутрипоселенческих различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития»/ («Развитие городских агломераций»).  2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие».  2.1 Показатель «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году: 20 процентов»  2.2 Показатель «Реализация не менее 1 мероприятия по благоустройству территорий ежегодно»  2.3 Показатель «Организация наружного освещения населенных пунктов района»  2.4 Показатель «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Борисовского района Белгородской области».  2.5 Показатель « Реализация 5 проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях ежегодно» | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | | **Документ** | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Связь  с показателями национальных целей/ Связь с показателями государственных программ Российской Федерации** | **Связь со статегическими приоритетами Белгородской области/Связь с государственными программами Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  | |  | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | |
| Цель «Повышение качества городской среды поселений муниципального района «Борисовского района» на территории Борисовского района Белгородской области к уровню 2023 года на 20 процентов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению  к 2023 году | ГП области  ВДЛ  МП | Прогрессирующий | Процент | 13 | 2023 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г.  № 1710 | | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрация района | | Комфортная и безопасная среда для жизни/ Улучшение качества среды в опорном населенном пункте | Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Белгородской области, направленных на сокращение внутрирегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития» / («Развитие городских агломераций»)/.Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильеми коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году | |
| 2. | Количество реализованных мероприятийпо благоустройству территорий поселений Борисовского района Белгородской области | ГП области  МП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г.  № 1710 | | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрация района | | Комфортная и безопасная среда для жизни/ Улучшение качества среды в опорном населенном пункте | Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Белгородской области, направленных на сокращение внутрирегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития» / («Развитие городских агломераций»)/.Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильеми коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году | |
| 3. | Количество светоточек на территории населенных пунктов области | МП | Прогрессирующий | Тыс. единиц | 3,788 | 2023 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | - | | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрация района области | | Комфортная и безопасная среда для жизни/ Улучшение качества среды в опорном населенном пункте | - | |
| 4. | Доля компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов | МП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 12.01.1996 г.  № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» | | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрация района | | - | - | |
| 5. | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Борисовском районе Белгородской области | МП | Прогрессирующий | Единица | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Закон Белгородской области  от 26.12.2020 г. № 20 «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2020 г. № 598-пп «О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области» | | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрация района | | Комфортная и безопасная среда для жизни/ Улучшение качества среды в опорном населенном пункте | - | |
| 6. | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения в Борисовском районе Белгородской области | ГП | Прогрессирующий | Единица | 20 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 г.  № 1710 | | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрация района | | Комфортная и безопасная среда для жизни/ Улучшение качества среды в опорном населенном пункте | Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Белгородской области, направленных на сокращение внутрирегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития» / («Развитие городских агломераций»)/.Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильеми коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году | |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель: Повышение качества городской среды поселений муниципального района «Борисовский район» на территории Борисовского района Белгородской области к уровню 2023 года на 20 % | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 года | ГП области  ВДЛ, МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 1.2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области | ГП области, МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3 | Количество светоточек на территории населенных пунктов Борисовского района | МП | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,788 |
| 1.4 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.5 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальных образованиях Борисовского района Белгородской области | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 1.6 | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области | ГП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

#### **4. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект  (Куратор проекта – Усенко Алексей Николаевич) | | |
|  | Ответственный за реализацию проекта: отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрацииБорисовского района | | Срок реализации: 2025 – 2030\* |
| 1.1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | Ежегодно на территории муниципальных образований будут:  - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;  - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году.  Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий поселений Борисовского района Белгородской области |
| 1.2 | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | Ежегодно на территории Борисовского района Белгородской области будут:  - созданы механизмы вовлечения в поселениях Борисовского района граждан в решение вопросов городского развития;  - увеличено количество населенных пунктов с благоприятной городской средой | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2030 году.  Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий поселений Борисовского района Белгородской области |
| 2. | Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект:  (Куратор проекта – Усенко Алексей Николаевич) | | |
|  | Ответственный за реализацию проекта: отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 2.1 | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | На территориях поселений Борисовского района Белгородской области будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей поселений Борисовского района | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий поселений Борисовского района Белгородской области.  Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан  в поселениях Борисовского района Белгородской области |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»  (Куратор проекта – Усенко Алексей Николаеви) | | |
|  | Ответственный за реализацию мероприятий: отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | | Срок реализации:2025 – 2030 |
| 3.1. | Задача 1. «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения  и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление  и устранение возникающих неисправностей | Количество светоточек на территории населенных пунктов Борисовского района Белгородской области |
| 3.2 | Задача 2. «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | Погребение умершего и оказание услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела | Доля компенсационных расходов  на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг |
| 3.3 | Задача3. Реконструкция капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Борисовского района | Проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района | Количество мероприятий проведенного капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.  Количество мероприятий по оплате взносов на капитальный ремонт общедомового имущества муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах |
| 3.4 | Задача 4. Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Количество мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 3.5 | Задача 5. Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий  Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения. | Количество благоустроенных сельских территорий  Количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения |

#### **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа муниципального района «Борисовский район Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области», в том числе:** |  | 64441,1 | 45404,8 | 47717,1 | 0 | 0 | 0 | 157563,0 |
| Бюджет (всего), из них: | 64441,1 | 45404,8 | 47717,1 | 0 | 0 | 0 | 157563,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений | 2876,2 | 63,0 | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 61564,9 | 45341,8 | 47651,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений в рамках муниципальной программы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект «Решаем вместе»  в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект** |  | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| Бюджет (всего), из них: | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** |  | 62441,1 | 45404,8 | 47717,1 | 0 | 0 | 0 | 155563,0 |
| Бюджет (всего), из них: | 62441,1 | 45404,8 | 47717,1 | 0 | 0 | 0 | 155563,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов (справочно) | 2876,2 | 63,0 | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 3005,2 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | 59564,9 | 45341,8 | 47651,1 | 0 | 0 | 0 | 152557,8 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### III. Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект

**(далее – муниципальный проект 1)**

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Усенко Алексей Николаевич | | Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта | Крикун Наталья Семеновна | | Начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | | |
| Администратор муниципального проекта | Пономаренко Лариса Владиславовна | | Заместитель начальника отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население муниципального района «Борисовский район» Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Борисовского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа Борисовского района Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области | | |

\* С 2019 года по 2023 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области», утвержденной постановлением администрации Борисовского района Белгородской области от 31октября 2017 года № 91

#### **2. Показатели муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Признаквозрастания / убывания** | **Единицаизмерения(поОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Период,год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество населенных пунктов с благоприятной городской средой | ГП | Прогрессирующий | Единица | 7 | 2023 | 4 | - | - | - | - | - | Нет |
| 1.2. | Доля населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов (индекс качества городской среды - выше 50%) | ГП | Прогрессирующий | Процент | 57 | 2023 | 57,1 | - | - | - | - | - | Нет |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 12 | - | - | - | - | - | Да |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | ГП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 90 | - | - | - | - | - | Нет |
| 2.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ФП | Прогрессирующий | Процент | 20 | 2023 | 3 | - | - | - | - | - | Нет |
| 2.3 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году | ГП области, ВДЛ, МП | Прогрессирующий | Процент | 13 | 2023 | 15 | - | - | - | - | - | Нет |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровеньпоказателя** | **Единица измерения(поОКЕИ)** | **Плановыезначенияпомесяцам** | | | | | | | | | | | **На конец2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество населенных пунктов с благоприятной городской средой | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1.2. | Доля населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,1 |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 2.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 2.4. | Прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению к 2023 году | ГП область, ВДЛ, МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

#### **4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия(результата)** | **Наименованиеструктурныхэлементов государственныхпрограмм вместе снаименованиеммуниципальнойпрограммы** | **Единицаизмерения (поОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | | | | | | | **Типмероприятия(результата)** | | | **Уровень мероприятия (результата)** | | | **Признак «Участие поселения»** | | | **Связь с показателямирегиональногопроекта** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **значение** | **год** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки  и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды | Х | Единица | 1 | 2023 | - | - | | - | | - | | - | | - | | Благоу-стройствотеррито-рии, ремонт объектов недви-жимого имущества | | | ФП | | | Да | | | - Количество благоустроенных общественных территорий;  - Количество населенных пунктовс благоприятной городской средой;  - Доля населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | | |
| 1.1.1 | Ежегодно на территории поселений района будут:  - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - приведены в нормативное состояние общественные территории в поселениях района;  - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития;  - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании.  В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы проекты создания комфортной городской среды  в поселениях | Х | Единица | 1 | 2023 | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | | Благо-устройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | | | ФП | | | Да | | | ;  - Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды;  - Прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению к 2023году;  - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | |
| 2.1.1. | Ежегодно на территории Борисовского района проектами создания комфортной городской среды будут:  - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,  - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;  - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;  - сокращено количество населенных пунктов с неблагоприятной городской средой. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего | 850 0503 121F255550 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды  в поселениях, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному проекту: в том числе | |  | 0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | | 0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### **6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований,**

#### **предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды в поселениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект** |

#### **План реализации муниципального проекта1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды | **01.01.2025** | 2030 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | **-** | **-** | **-** | **0** | Итоговый отчет о реализации |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды ежегодно | **01.01.2025** | 2030 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | **-** | **-** | **-** | **0** | Итоговый отчет о реализации |
| 1.1.К1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.01 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.К2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | - | 01.02 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Положительное заключение |
| 1.1.К3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.03 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Мониторинг |
| 1.1.К4. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.04 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района, | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.К5. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | - | 01.05 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Отчет |
| 1.1.К6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 01.12 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| 1.1.К7. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | - | 01.127 |  |  | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Письмо |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты создания комфортной городской среды в поселениях» | **01.01.2025** | 2030 |  |  | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |  |  |  | Итоговый отчет о реализации |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты создания комфортной городской среды в поселениях» ежегодно | 01.01.2025 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.К1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.01 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | сметная документация |
| 2.1.К2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | - | 01.02 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Положительное заключение |
| 2.1.К3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.03 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Мониторинг |
| 2.1.К4. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.04 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района, | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 2.1.К5. | Контрольная точка «Работы выполнены» | - | 01.05 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Отчет |
| 2.1.К6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 01.12 | - | - | Крикун Н.С. начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Акты выполненных работ |

**IV. Паспорт муниципального проекта «Решаем вместе», не входящего в национальный проект**

**(далее – муниципальный проект 2)**

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Решаем вместе» | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Усенко Алексей Николаевич | | Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта | Крикун Наталья Семеновна | | Начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | | |
| Администратор муниципального проекта | Пономаренко Лариса Владиславовна | | Заместитель начальника отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население Борисовского района Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Борисовского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа Борисовского района Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области | | |

#### **2. Показатели муниципального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | | **Нарастающий итог** | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | РП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Нет | |
| 1.2. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Борисовском районе Белгородской области | РП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показателирегиональногопроекта** | **Уровеньпоказателя** | **Единица измерения(поОКЕИ)** | **Плановыезначенияпомесяцам** | | | | | | | | | | | **На конец2024года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Реализацияпроектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | РП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 1.2. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Борисовском районе Белгородской области | РП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

#### **4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия(результата)** | **Наименованиеструктурныхэлементов государственных программ вместе снаименованиемгосударственнойпрограммы** | **Единицаизмерения (поОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь с показателямирегиональногопроекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |  |  |  |
| **значение** | **год** |
| 1. | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования | Х | Единица | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | - Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха;  - Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан  в муниципальных образованиях Белгородской области |
| На территориях муниципальных образований Борисовского района Белгородской области будут реализованы социальнозначимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований. В рамках реализации проектов будут достигнуты основные цели:  - успешно реализованы инициативы граждан;  - выявлены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня;  - повышена гражданская активность населения;  - повышен уровень информационной открытости и доверие к государственной власти;  - усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей:  - комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов;  - благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи);  - отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары;  - созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта. | | | | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта2**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования | 850 0503 1220150300 800  850 0503 1220170300 800 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
|  | Бюджет (всего), из них: | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по проекту: в том чмсле | | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| Бюджет (всего), из них: | | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### **6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта2 в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованыпроекты в рамках инициативного бюджетирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11550,0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11550,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта  «Реализация инициативных проектов  в рамках инициативного бюджетирования»,  не входящего в национальный проект** |

#### **План реализации муниципального проекта2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования в 2025 году реализации» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | **-** | **-** | **-** | 2000,0 | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | - | 15.02.2025 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.1.К2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 01.03.2025 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.К3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.04.2025 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.К4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 10.12.2025 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | 2000,0 | Акты выполненных работ |
| 1.1.К5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | - | 31.12.2025 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» в 2026 году реализации» | - | 31.12.2026 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | - | 15.02.2026 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.К2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 31.12.2026 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.2.К3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.12.2026 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.2.К4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| 1.2.К5 | Контрольная точка «Представлен отчет  о выполнении соглашения» | - | 31.12.2026 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» в 2027 году реализации» | - | 31.12.2027 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | - | 15.02.2027 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.3.К2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 31.12.2027 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.3.К3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.12.2027 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.3.К4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2027 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| 1.3.К5 | Контрольная точка «Представлен отчет  о выполнении соглашения» | - | 31.12.2027 | - | - | Крикун Наталья Семеновна – начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | - | - | - | - | Отчет |

|  |  |
| --- | --- |
| **V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»**  **(далее – комплекс процессных мероприятий 1)** | |
| **1. Общие положения** | |
| Ответственный исполнительный | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации района  Усенко Алексей Николаевич – временно исполняющий обязанности заместителя глав администрации Борисовского района по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| Связь с муниципальной программой Борисовского района Белгородской области | Муниципальная программа муниципального района «Борисовский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C:\Users\Mary\Desktop\Материалы%20по%20НОВОЙ%20структуре%20программ%20на%202024%20год\Формы%20в%20госпрограмму\КПМ%20Создание%20условий%20для%20обеспечения%20населения%20качественными%20услугами%20жилищно-коммунального%20хозяйства.xlsx#RANGE!_ftn1) | | **Значение показателей по годам** | | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество светоточек на территории населенных пунктов Борисовского района Белгородской области | Прогрессирующий | МП, КПМ | Тыс. единиц | 3,788 | 2023 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя | Регрессирующий | КПМ | Единица | 0 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | |
| 3 | Задача 3. Реконструкция капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Борисовского района | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество мероприятий проведенного капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности. | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | |
| 3.2 | Количество мероприятий по оплате взносов на капитальный ремонт общедомового имущества муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | |
| 4 | Задача 4. Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | |
| 4.2 | Количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | |
| 4.3 | Количество мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Прогрессирующий | КПМ | Единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество светоточек на территории населенных пунктов района | ГП, КПМ | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,788 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | Задача 3. Реконструкция капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Борисовского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество мероприятий проведенного капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности. | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3.2. | Количество мероприятий по оплате взносов на капитальный ремонт общедомового имущества муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах | КПМ | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | Задача 4. Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.2 | Количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения. | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.3 | Количество мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано наружное освещение населенных пунктов Борисовского районаБелгородской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 3,788 | 2023 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | Количество светоточек на территории населенных пунктов района |
| Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг  по погребению муниципальным образованиям области | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 0 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя |
| Погребение умершего и оказание услуг муниципальным образованиям области по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Задача 3. Реконструкция капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Борисовского района | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество мероприятий проведенного капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности. |
| 3.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах | Оплата взносов | Единица | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Количество мероприятий по оплате взносов на капитальный ремонт общедомового имущества муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах |
| 4 | Задача 4. Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 4.2 | Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество мероприятий по оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах. |
| 4.3 | Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий, в том числе |  | 47298,8 | 36288,6 |  |  |  |  | 83587,4 |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 4597,0 | 4781,0 |  |  |  |  | 9378,0 |
| Местный бюджет | 42701,8 | 31507,6 |  |  |  |  | 74209,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Борисовского района Белгородской области» 1, всего, в том числе: | 850 0503 1240121340 200 | 19747,9 | 20537,0 | 21359,0 |  |  |  | 61643,9 |
| Бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 19747,9 | 20537,0 | 21359,0 |  |  |  | 61643,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области» 2, всего, в том числе: | 850 0503 1240171350 600 | 61,0 | 63,0 | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 190,0 |
| Бюджет (всего), из них: | 61,0 | 63,0 | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 190,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 61,0 | 63,0 | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 190,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат)«Проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района» | 850 0503 1240125010 800 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | 570,0 |
| Бюджет (всего), из них: | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | 570,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | 570,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 850 0503 1240100590 600 | 34246,3 | 23984,6 | 25472,1 | 0 | 0 | 0 | 83703,0 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 34246,3 | 23984,6 | 25472,1 | 0 | 0 | 0 | 83703,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 34246,3 | 23984,6 | 25472,1 | 0 | 0 | 0 | 83703,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения | 850 0503 1240127910 500 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 1890,0 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 1890,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 1890,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий | 850 0503 12401257630 800 | 2815,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815,00 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 2815,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 2815,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815,0 |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (муниципальный бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к комплексу процессных мероприятий**  **«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организовано наружное освещение населенных пунктов Борисовского района Белгородской области» | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Борисовского района Белгородской области» в 2025 году реализации | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Контракт |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.01.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 28.02.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.03.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К5 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.04.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К6 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.05.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К7 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.06.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К8 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.07.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К9 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.08.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К10 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.09.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К11. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.10.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К12. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.11.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К13. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Борисовского района Белгородской области» в 2026 году реализации | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 1.1.2.К1 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Контракт |
| 1.1.2.К2. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.01.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К3 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 28.02.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К4 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.03.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К5 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.04.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К6 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.05.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К7 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.06.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К8 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.07.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К9 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.08.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К10 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.09.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К11. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.10.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К12. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.11.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.2.К13. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Борисовского района Белгородской области» в 2027 году реализации | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 1.1.3.К1 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Контракт |
| 1.1.3.К2. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.01.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К3 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 28.02.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К4 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.03.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К5 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.04.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К6 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.05.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К7 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.06.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К8 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.07.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К9 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.08.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К10 | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.09.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К11. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.10.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К12. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.11.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.3.К13. | Контрольная точка «Финансирование услуги» | 30.12.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям района» | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям района» в 2025 году реализации | 10.01.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 2.1.К1. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.К2. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.К3. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.К4. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.К5. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.К6. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.К7. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.К8. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям района» в 2026 году реализации | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 2.1.2.К1. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.2.К2. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.2.К3. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.2.К4. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.2.К5. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.2.К6. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.2.К7. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.2.К8. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.3 | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям района» в 2027 году реализации | 10.01.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 2.1.3.К1. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2027 года» | 10.04.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.3.К2. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2027 года» | 10.04.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.3.К3. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2027 года» | 10.07.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.3.К4. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2027 года» | 10.07.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.3.К5. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2027 года» | 10.10.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.3.К6. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2027 года» | 10.10.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.3.К7. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями района заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2027 года» | 30.12.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.1.3.К8. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям района для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2027 года» | 30.12.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3 | Задача 3 «. Реконструкция капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Борисовского района | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат)«Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах» | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат)«Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах» в 2025 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.1.1.К1. | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.1.К2 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.1.К3 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.1.К4 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.2 | Мероприятие (результат)«Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах» в 2026 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.1.2.К1 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.2.К2 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.2.К3 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.2.К4 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.3 | Мероприятие (результат)«Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах» в 2027 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.1.3.К1 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 1 квартале 2027 года» | 10.04.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.3.К2 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 2 квартале 2027 года» | 10.07.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.3.К3 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 3 квартале 2027 года» | 10.10.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.1.3.К4 | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах в 4 квартале 2027 года» | 30.12.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района» | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.2.1. | Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района» в 2025 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.2.1.1.К1 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 1 квартале 2025 года | 10.04.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.2.1.2.К2 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 2 квартале 2025 года | 10.07.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.2.1.3.К3 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 3 квартале 2025 года | 10.10.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.2.1.4.К4 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 4 квартале 2025 года | 30.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.2.2. | Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района» в 2026 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.2.2.1.К1 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 1 квартале 2026 года | 10.04.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.2.2.2.К2 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 2 квартале 2026 года | 10.07.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.2.2.3.К3 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 3 квартале 2026 года | 10.10.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.2.2.4.К4 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 4 квартале 2026 года | 30.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 3.2.3. | Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района» в 2027 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.2.3.1.К1 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 1 квартале 2027 года | 10.04.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.2.3.2.К2 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 2 квартале 2027 года | 10.07.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.2.3.3.К3 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 3 квартале 2027 года | 10.10.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 3.2.3.4.К4 | Контрольная точка «Оплата услуги за проведение капитально ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности» в 4 квартале 2065 года | 30.12.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 4 | Задача 4. Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | | | |
| 4.1 | Мероприятие (результат)«Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям й» | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат)«Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в 2025 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 4.1.1.К1 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.1.К2 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием во2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.1.К3 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.1.К4 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.2 | Мероприятие (результат)«Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в 2026 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 4.1.2.К1 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием в 1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.2.К2 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием во2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.2.К3 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.2.К4 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.3 | Мероприятие (результат)«Реализация мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в 2027 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 4.1.3.К1 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием в 1 квартале 2027 года» | 10.04.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.3.К2 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием во2 квартале 2027 года» | 10.07.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.3К3 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием в 3 квартале 2027 года» | 10.10.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.1.3К4 | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальному учреждению района за выполненные работы в соответствии с муниципальным заданием в 4 квартале 2027 года» | 30.12.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения.» | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 4.2.1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения.» в 2025 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 4.2.1.К1 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.1.К2 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах.во2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.1.К3 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах.в3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.1.К4 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах .в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.2 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения» в 2026 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 4.2.2.К1 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах.в1 квартале 2026 года» | 10.04.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.2.К2 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах.во2 квартале 2026 года» | 10.07.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.2.К3 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах.в 3 квартале 2026 года» | 10.10.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.2.К4 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах.в 4 квартале 2026 года» | 30.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.3 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения» в 2027 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | х |
| 4.2.3К1 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах.в1 квартале 2027 года» | 10.04.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.3.К2 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах.во2 квартале 2027 года» | 10.07.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.3.К3 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах.в 3 квартале 2027 года» | 10.10.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 4.2.3.К4 | Контрольная точка «Оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах.в 4 квартале 2027 года» | 30.12.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Отчет |
| 5. | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий в 2025 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 5.1.1.К1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 10.01.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | отчет |
| 5.1.1.К2 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.02.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | отчет |
| 5.1.1.К3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | акт |
| 5.1.1.К4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 25.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Платежный документ |
| 5.1.1.К5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджету Борисовского района межбюджетных трансфертов" | 31.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | соглашение |
| 5.1.1.К6 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 31.12.2025 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | отчет |
| 5.1.2. | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий в 2026 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района |  |
| 5.1.2.К1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 10.01.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | отчет |
| 5.1.2.К2 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.02.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | отчет |
| 5.1.2.К3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | акт |
| 5.1.2К4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 25.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Платежный документ |
| 5.1.2.К5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджету Борисовского района межбюджетных трансфертов" | 31.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | соглашение |
| 5.1.2.К6 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 31.12.2026 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | отчет |
| 5.1.3 | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий в 2027 году | х | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | 5.1. |
| 5.1.3К1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 10.01.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | отчет |
| 5.1.3.К2 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.02.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | отчет |
| 5.1.3.К3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | акт |
| 5.1.3К4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 25.12.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | Платежный документ |
| 5.1.3.К5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджету Борисовского района межбюджетных трансфертов" | 31.122.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | соглашение |
| 5.1.3.6 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 31.12.2027 | Крикун Н.С., начальник отдела по реформированию и развитию ЖКХ администрации района | отчет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 1**  **к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район»**  **Белгородской области»** |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые  в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | Процент | Состояние городской среды, полученное в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению индикаторов, характеризующих уровень комфорта проживания в соответствующем населенном пункте | Ежегодно |  | Nк - индекс качества городской среды по Российской Федерации (субъекту Российской Федерации) за отчетный год, баллов (округляется до целого значения);  Nki - индекс  i-го города за отчетный год, формируемый в соответствии с разделом II методики формирования индекса качества городской среды, баллов;  n - количество городов, в отношении которых формируется индекс качества городской среды в отчетном году по Российской Федерации в целом, по субъекту Российской Федерации;  - индекс качества городской среды по Российской Федерации (по субъекту Российской Федерации) за 2019 год, баллов (округляется до целого значения) | Росстат | 2.12.F.23 | Администрация Борисовского района Белгородской области | - | 1 апреля года, следующего  за отчетным |
| 2. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Борисовского района Белгородской области | Единица | Определяется как количество выполненных работ по благоустройству территорий | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по благоустройству | - | Ведомственный мониторинг | - | Администрация Борисовского района Белгородской области | - | 20 января года, следующего  за отчетным |
| 3. | Количество светоточек на территории населенных пунктов района | Тыс. единиц | Определяется как количество выполненных работ по обустройству наружного освещения в населенном пункте | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ оснащению населенных пунктов объектами наружного освещения | - | Ведомственный мониторинг | - | Администрация Борисовского района Белгородской области | - | 20 января года, следующего  за отчетным |
| 4. | Доля компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов | Процент | Определяется как доля возмещенных расходов предоставленных для оказания услуг по погребению | Ежегодно | Показатель получается путем фактически предоставленных услуг к расходам, выделенных на погребение | - | Ведомственный мониторинг | - | Администрация Борисовского района Белгородской области | - | 20 января года, следующего  за отчетным |
| 5. | Количество реализованных проектовдля повышения условий жизни граждан в Борисовском районе Белгородской области | Единица | Определяется как количество реализованных проектов | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по реализации проектов повышающих условия жизни граждан | - | Ведомственный мониторинг | - | Администрация Борисовского района Белгородской области | - | 20 января года, следующего  за отчетным |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной**

**городской среды на территории**

**муниципального района**

**«Борисовский район»**

**Белгородской области»**

**Регламент**

**межведомственного взаимодействия при разработке и согласовании проектов благоустройства общественных территорий в Борисовском районе**

**Белгородской области**

1. Регламент межведомственного взаимодействия при разработке и согласовании проектов благоустройства общественных территорий в Борисовском районе Белгородской области разработан в целях определения порядка межведомственного взаимодействия при разработке и согласовании проектов благоустройства общественных территорий в Борисовском районе Белгородской области в рамках реализации муниципальной программы Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» (далее – муниципальная программа).

2. В целях достижения целевых показателей муниципальной программы администрация Борисовского района за год (финансовый) до наступления года, в котором планируется выполнение работ по благоустройству общественных территорий, проводят рейтинговое голосование по выбору общественных территорий.

Рейтинговое голосование проводится в порядке, установленном постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

4. После определения итогов рейтингового голосования администрация Борисовского района в течение 20 (двадцати) календарных дней дорабатывает выбранные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, планируемых к реализации, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств.

5. Администрация Борисовского района направляет в министерство предварительный расчет стоимости работ по благоустройству общественных территорий в разрезе видов работ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств на основании разработанных дизайн-проектов общественных территорий в течение 10 (десяти) календарных дней после доработки дизайн-проектов общественных территорий.

В случае если стоимость работ превышает доведенные лимиты бюджетных средств, необходимо предусмотреть и подтвердить дополнительные источники финансирования объектов благоустройства в соответствии с разработанным дизайн-проектом общественной территории. При отсутствии иных источников финансирования дизайн-проект общественной территории должен соответствовать доведенному лимиту бюджетных средств.

6. Администрация Борисовского района направляет дизайн-проекты благоустройства общественных территорий на согласование в управление архитектуры и градостроительства Белгородской области в части корректировки концепции общественных пространств в течение 5 (пяти) календарных дней после согласования с министерством предварительного расчета стоимости работ по благоустройству общественных территорий в разрезе видов работ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств на основании разработанных дизайн-проектов.

7. В случае необходимости с учетом замечаний архитектуры и градостроительства Белгородской области администрация Борисовского района дорабатывает дизайн-проекты благоустройства общественных территорий с учетом предложений рабочей группы по развитию общественных пространств Совета по реализации проекта«Белгородчина – рукотворный парк» (при наличии) и повторно направляют на рассмотрение указанной рабочей группы в течение 3 (трех) календарных дней с даты выдачи замечаний управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области.

9. Администрация Борисовского района направляет утвержденные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в министерство не позднее 3 (трех) календарных дней с даты утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории на архитектурно-градостроительном совете при Губернаторе Белгородской области.

11. Администрация Борисовского района направляет локально-сметные расчеты по благоустройству общественных территорий в ГАУ Белгородской области «Управление государственной экспертизы» для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и расчета индексов удорожания в течение 5 (пяти) календарных дней с даты утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории на архитектурно-градостроительном совете при Губернаторе Белгородской области.

12. Администрация Борисовского района проводят электронные аукционы по определению подрядных организаций и заключают муниципальные контракты для выполнения работ по благоустройству общественных территорий в срок до 1 апреля года, следующего за годом, в котором проведено рейтинговое голосование.

13. Контроль за реализацией проектов благоустройства общественных территорий осуществляется отделом по реформированию и развитию ЖКХ администрацией Борисовского района (в части соответствия проектно-сметной документации видам работ по благоустройству, срокам выполнения работ), отделом архитектуры администрации Борисовского района (в части соответствия выполненных работ утвержденному дизайн-проекту) в рамках контроля за выполнением конкретных мероприятий муниципальной программы.

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной**

**городской среды на территории**

**муниципального района**

**«Борисовский район»**

**Белгородской области»**

**Порядок**

**информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» и о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий**

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» и о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий (далее – муниципальная программа), разработан в целях увеличения востребованности и популярности общественных пространств, создания комфортной среды на территории дворовых территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, а также обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий.

2. Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, осуществляется администрацией Борисовского района.

3. Формат информирования выбирается администрацией Борисовского района в зависимости от этапа реализации объекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов.

Размещение информации о благоустройстве территорий осуществляется с применением единого визуального стиля национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с указанием информации о том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4. В рамках информирования предусматриваются следующие форматы:

а) публикации в местных печатных средствах массовой информации.

Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

б) информирование на официальных сайтах администрации Борисовского района в сети Интернет.

Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать на странице сайта в месте, не требующем осуществления прокрутки страницы для прочтения публикации, в форме публикаций, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, заметным шрифтом;

в) информирование в социальных сетях.

При размещении информации в социальных сетях рекомендуется использовать официальные страницы администрации Борисовского района в социальных сетях, а также популярные у населения группы и страницы сообществ. При этом рекомендуется одновременное использование других форматов информирования, направленных на граждан, не являющихся активными пользователями социальных сетей;

г) размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов (при необходимости).

Указанный формат направлен на информирование всех категорий граждан населенного пункта, включая граждан, не имеющих свободного доступа к сети Интернет и не являющихся пользователями социальных сетей. Размещение указанных информационных материалов рекомендуется осуществлять на специально отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR-кодами на страницы сайтов или социальных сетей в сети Интернет, на которых содержится подробная информация о разработке проектов благоустройства территорий, сроках реализации, о местоположении и другое;

д) иные форматы информирования граждан, включая использование телевидения, и других способов, позволяющих обеспечить охват целевой аудитории, с учетом специфики населенного пункта и проекта благоустройства территорий.

5. Администрация Борисовского района ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляют в министерство отчет о ходе информирования граждан по выполнению муниципальной программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**муниципального района «Борисовский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- |
| **2025 год** | | |
| 1 | Борисовский район |  |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться.

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе**

**муниципального района «Борисовский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Адресный перечень общественных территорий муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес** |
| --- | --- | --- |
| **2025 год** | | |
| 1 | Борисовский район | п. Борисовка – благоустройство центрального парка |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе**

**муниципального района «Борисовский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся   
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных  
на территории муниципальных образований Белгородской области**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес** |
| --- | --- | --- |
| 44 | Борисовский район | пгт. Борисовка, ул. Коминтерна, территория, прилегающая к супермаркету «Магнит у дома» |
| 45 | пгт. Борисовка, территория, прилегающая к аптеке ИП Карбовская Е. |
| 46 | пгт. Борисовка, территория, прилегающая к ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» |
| 47 | пгт Борисовка, ИП Рудась |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться