**Приложение**

**к постановлению администрации Борисовского района**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

**№ \_\_\_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Паспорт муниципальной программы Белгородской области**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»****(далее** - **муниципальная программа)** |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Борисовского района |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Администрации Борисовского района |
| 3. | Участники муниципальной программы | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований на территории Борисовского района» |
| 5. | Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Борисовского района Белгородской области |
| 6. | Задачи муниципальной программы | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 − 2024 годы.Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств мунципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 77 520,0 тыс. рублей.Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств районного бюджета составит 11 359,1308 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год - 0,0 тыс. рублей;2019 год -3 956,5 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей;2021 год - 4 312,6 тыс. рублей;2022 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год - 3 090,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 42 155,5 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджетов - 8 618,9 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования смуниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 15 386,41 тыс. рублей |
| 9. | Конечные результаты государственной программы | 1. Реализация не менее 10 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.2. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов.3. Увеличение доли (количества) населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов к концу 2024 года до 9 процентов (3 единицы).4. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года до 30 процентов.5. Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года до 30 процентов |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**государственной программы, в том числе формулировки**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения, проживающего на территории Борисовского района Белгородской области, составляет 25,573 тыс. жителей.

В состав Борисовского района входит 10 поселений, из них 1 городское и 9 сельских, в состав которых входит 34 населённых пунктов.

В городском и 6 сельских поселениях численность населения превышает 1000 человек.

На территории Борисовского района расположено 60 многоквартирных домов, ограничивающих 33 дворовых территорий, общей площадью 97,548 тыс.кв. метров и 17 общественных территорий общей площадью 75,509 тыс. кв. метров.

На территории населенных пунктов Борисовском района с численностью населения свыше 1 000 человек находятся 33 дворовые территории, площадью 97,548 тыс. кв. метров, из которых благоустроены 67% и 13 общественных территории площадью 72,501 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 69 %.

Потребность в благоустройстве территорий в границах Борисовского района Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в области федерального проекта «Формирование современной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области, с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Борисовского района Белгородской области с численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Борисовского района Белгородской области во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления Борисовского района.

В рамках реализации муниципальной программы под общественной территорией - территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**государственной программы, цели, задачи и показатели достижения целей**

**и решения задач, описание основных конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5), национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3, постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Одним из основных стратегических направлений развития Борисовского района Белгородской области является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципальных образований Борисовского района Белгородской области.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, в документах и материалах министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, Программе улучшения качества жизни населения Белгородской области, Схеме территориального планирования Борисовского района.

Основной целью государственной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Борисовского района Белгородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды. Государственная программа реализуется в 2018 − 2024 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации государственной программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Реализация не менее 4 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

2. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды на 30 процентов.

3. Увеличение доли (количества) городов с благоприятной средой от общего количества городов до 9 процентов (3 единиц).

4. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, до 30 процентов.

5. Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства до 30 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Борисовского района Белгородской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области в рамках реализации муниципальной программы:

- разрабатывают и утверждают (корректируют) муниципальные программы по формированию современной городской среды в 2019 году в срок до 31 марта в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- ежегодно проводят общественные обсуждения и определяют территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (для муниципальных образований – получателей субсидии в текущем и последующем годах);

- по итогам общественных обсуждений актуализируют муниципальные программы (при необходимости) (для муниципальных образований – получателей субсидии в текущем и последующем годах);

- ежегодно обеспечивают привлечение к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы по годам реализации;

- обеспечивают синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивают синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальных программ с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- обеспечивают реализацию указанных муниципальных программ, в том числе проводят отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством;

- обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивают наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивают наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечивают проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- обеспечивают размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории муниципальных образований Белгородской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды обеспечивают привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- обеспечивают реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории.

В реализации муниципальной программы Белгородской области принимают участие населенные пункты поселений Борисовского района Белгородской области с численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Белгородской области).

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Перечень нормативных правовых актов Борисовского района Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)**

Перечень правовых актов Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа состоит из подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области» (далее – подпрограмма 1), направленной на достижение ее цели и обеспечение решения задачи.

В рамках подпрограммы 1 планируется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями.

Задачей подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства могут включать:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающий реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации муниципальной программы;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов администрацией Борисовского района по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

- отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:

- осуществление к концу 2024 года не менее 10 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды;

- увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы не менее 80 процентов к 2024 году.

Муниципальным образованиям – получателям субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Муниципальным образованиям – получателям субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы подпрограммы не выделяются.

Методика расчета показателей конечного результата муниципальной программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение государственной программы**

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. рублей** |
| --- | --- |
| **Федераль-ный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджеты муниципальных образований** | **Внебюджетные источники** | **Всего** |
| 2018  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019  | 11 540,9 | 480,9 | 3 956,5 | 5 301,7 | 21 280,0 |
| 2020  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021  | 11 441,3 | 3 041,4 | 4 312,6 | 10 084,7 | 28 880,0 |
| 2022  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 19 173,3 | 5 096,7 | 3 090,0 | 0 | 27 360,0 |
| 2024  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Борисовского района о бюджете муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период.

**6. Анализ рисков реализации государственной**

**программы и описание мер управления рисками**

**реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации муниципальной программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

| **№****п/п** | **Наименование рисков** | **Вероятность** | **Сила влияния** | **Меры управления рисками** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом районного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы |
| 1.1. | Снижение объемов финансирования из районного бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| 1.2. | Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 1.3. | Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 2. | Риски, связанные с изменением внешней среды |
| 2.1. | Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.2. | Снижение актуальности мероприятий программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программы |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий |
| 3.1. | Невостребованность мероприятий программы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (средства массовой информации, собрания, встречи, семинары и др.) |
| 3.2. | Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы |
| 4.1. | Неисполнение Борисовским районом – получателем субсидии условий соглашения, заключенного с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Средняя | Высокая | Контроль администрации Борисовского района – получателя субсидии, постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников |
| 5. | Риски, связанные с недостоверностью информации |
| 5.1. | Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с администрациями поселений Борисовского района, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
| 6. | Риски, связанные с негативными природными явлениями |
| 6.1. | Форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия (наводнения, засухи, землетрясения, пожары) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий органов местного самоуправления по преодолению препятствий |
| 6.2. | Неблагоприятные погодные условия | Средняя | Высокая | Осуществление контроля администрацией Борисовского района– получателя субсидии, по своевременной разработке проектно-сметной документации, прохождением государственной экспертизы, организации и проведению конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, своевременному началу и завершению производства работ |

**7. Адресные перечни объектов в рамках реализации государственной**

**программы и муниципальных программ**

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Борисовского района Белгородской области, планируемых к благоустройству, отобранных в соответствии с правилами, установленными органами местного самоуправления муниципальных образований, приведены в приложении № 8 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области, планируемых к благоустройству, а также отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 года (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек), с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программы, отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий, приведены в приложении № 9 к государственной программе.

**Подпрограмма 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области»**

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области»**  **(далее – подпрограмма 1)** |
| 1. | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Администрации Борисовского района |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация Борисовского района |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 1 | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды  |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018 − 2024 годы.Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования мунийипальной программы в 2018 − 2024 годах за счет всех источников финансирования составит77 520,0 тыс. рублей.Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств районного бюджета составит 11 359,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год - 0,0 тыс. рублей;2019 год -3 956,5 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей;2021 год - 4 312,6 тыс. рублей;2022 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год - 3 090,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 42 155,5 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджетов - 8 618,9 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования государственной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 15 386,4 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Реализация не менее 10 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.2. Увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы не менее 80 процентов к 2024 году |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории поселений Белгородской области расположена 33 дворовых территорий общей площадью 97,548 тыс. кв. метров

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области, включающих в себя населенные пункты поселений области с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена в таблице 3.

Таблица 3

| **№ п/п** | **Муниципальные образования** | **Общее количество дворовых территорий, ед.** | **Общая площадь дворовых территорий, кв. м** | **Доля****благо-устроенных****дворовых территорий, проценты** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособления-ми для маломобильных групп населения, проценты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борисовский район | 33 | 97 548,00 | 81,82 | 3,03 |

На территории Борисовского района расположено 13 общественных территории общей площадью 72,501 тыс. кв. метра.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Борисовского района, включающих в себя населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена в таблице 4.

Таблица 4

| **№ п/п** | **Муниципальные образования** | **Общее коли-чество общест-венных терри-****торий, ед.** | **Общая площадь** **общественных территорий, кв. м** | **Доля благо-устроенных обществен-ных территорий, проценты** | **Доля общественных территорий, оборудованных приспособления­ми для мало-мобильных групп населения, проценты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Борисовский район | 11 | 72 501,00 | 81,82 | 0,00 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Борисовского района Белгородской области, включающих в себя населенные пункты поселений области с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена соответственно в таблицах 5, 6.

**Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся**

**в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

Таблица 5

| **№ п/п** | **Муниципальные образования** | **Количество недвижимого имущества (включая объекты незавершен-ного строитель-ства), ед.** | **Количест-во земель-ных участков, ед.** | **Общая площадь земельных участков,** **кв. м** | **Площадь благо-устроенных земельных участков,** **кв. м** | **Доля благоустроен-ных земельных участков, проценты** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения, от общего количества дворовых территорий, проценты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борисовский район | 91 | 91 | 20 792,00 | 13 380,00 | 64,35 | 0,00 |

**Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов**

**и земельных участков, предоставленных для их размещения**

Таблица 6

| **№ п/п** | **Муниципальные образования** | **Общая площадь земельных участков, кв. м** | **Площадь благоустроенных земельных участков, кв. м** | **Доля благоустроенных земельных участков, проценты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борисовский район | 19 654 200,00 | 15 228 450,00 | 77,48 |

1. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Главной целью подпрограммы 1 является развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующей задачи:

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями.

Срок реализации подпрограммы 1 − 2018 − 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации мероприятий и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями» планируется реализовать следующее мероприятие – проект 1.F2 «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого планируется реализация мероприятий:

- 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды»;

В целях реализации проекта 1.F2 планируется осуществлять работы:

- по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, прилагаемыми к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства;

- по цифровизации городского хозяйства;

В рамках мероприятия 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды» планируется предусмотреть оснащение дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов Белгородской области.

Вместе с этим в рамках решения задач планируется реализовать следующий комплекс мер:

- контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018 − 2024 годы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений, городских округов и внутригородских районов Белгородской области;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Белгородской области, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Белгородской области;

- контроль за ежегодной актуализацией до 31 марта муниципальных программ по формированию современной городской среды в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- контроль за ежегодным проведением общественных обсуждений и определением территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- контроль за ежегодным обеспечением привлечения к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы по годам реализации;

- контроль за проведением мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- контроль за наличием решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- контроль за проведением работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- контроль за привлечением к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- контроль за привлечением к выполнению работ по реализации мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий;

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

**4.** **Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.**

**Перечень показателей подпрограммы 1**

В результате реализации подпрограммы 1 к концу 2024 года планируется достижение следующих конечных результатов:

- реализация не менее 10 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды;

- увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы, не менее 80 процентов.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к государственной программе.

**5.** **Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных**

**распорядителей средств областного бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.

Таблица 7

| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. рублей** |
| --- | --- |
| **Федераль-ный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджеты муниципаль-ных образований** | **Внебюджет-ные источники** | **Всего** |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 540,9 | 480,9 | 3 956,5 | 5 301,7 | 21 280,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 11 441,3 | 3 041,4 | 4 312,6 | 10 084,7 | 28 880,0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 19 173,3 | 5 096,7 | 3 090,0 | 0 | 27 360,0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Борисовского района Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Борисовского района о бюджете муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального района**

**«Борисовский район» Белгородской области»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок** **реализации (начало, завершение)** | **Ответствен-ный исполнитель (соисполни-тель, участник), ответствен-****ный за реализацию** | **Вид пока-зате-ля** | **Наименование показателя, единица измерения** | **2017** **год (базо-вый)** | **Значение показателя конечного и непосред-ственного результата по годам реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской средына территории Белгородской области» (цель – повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Белгородской области) | 2018 − 2024годы | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды (ежегодно, накопительным итогом), единиц\* | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| П | Среднее значение индекса качества городской среды\*\*, проценты  | 0 | N | N+15 | N | N+20 | N | N+30 | N |
| П | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, проценты | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |
|  |  |  |  | П | Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства, проценты  | 0 | 0 | N | N+5 | N+10 | N+15 | N+22 | N+30 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области» (задача – Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями) | 2018 − 2024 годы | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды (ежегодно, накопительным итогом), единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Доля дворовых и общественных территорий поселений Борисовского района Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |
| 1.F2.1 | Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | 2019 − 2024 годы | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | Количество муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Белгородской области, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**\***Расчет показателя, количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды (единиц), произведен накопительным итогом начиная с 2019 года.

\*\* Расчет показателя будет осуществлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р «Методика формирования индекса качества городской среды» в срок до 1 ноября 2019 года.

\*\*\* В 2018 году мероприятие реализовывалось в рамках основного мероприятия 1.1. «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

| **№ п/п**  | **Вид нормативного правового акта**  | **Основные положения нормативного правового акта**  | **Ответственный исполнитель и соисполнители**  | **Ожидаемые сроки принятия**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Решение Муниципального совета Борисовского района Белгородской области | Решение Муниципального совета Борисовского района Белгородской области от 27.12.2018г. № 26 «О районном бюджете муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |
| 2. | Постановление администрации Борисовского района Белгородской области | Внесение изменений в постановление администрации Борисовского района Белгородской области от 31.10.2017г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы Борисовского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 2018-2022 годы» | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |
| 3. | Распоряжение администрации Борисовского района Белгородской области | Внесение изменений в распоряжение администрации Борисовского района от 12.09.2017г. №1086 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Борисовского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 2018-2022 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к проекту муниципальной программы Борисовского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 2018-2022 годы» | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |

 **Приложение № 3**

**к государственной программе**

**Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию**

**основных мероприятий (мероприятий) государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» из различных источников финансирования**

 **з****а счет средств областного бюджета**

| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Общий объем финансиро-вания, тыс.рублей** | **Расходы (тыс. рублей), годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Муниципальная прог-рамма | Формирование современной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области | всего, в том числе: | 77520,0 | 0 | 21 280,0 | 0 | 28 880,0 | 0 | 27 360,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 42155,5 | 0 | 11 540,9 | 0 | 11 441,3 | 0 | 19 173,3 | 0 |
| областной бюджет | 8619,0 | 0 | 480,9 | 0 | 3 041,4 | 0 | 5 096,7 | 0 |
| бюджеты муниципаль- ных образований | 11359,1 | 0 | 3 956,5 | 0 | 4 312,6 | 0 | 3 090,0 | 0 |
| иные источники | 15386,4 | 0 | 5 301,7 | 0 | 10 084,7 | 0 | 0 | 0 |
| Под-прог-рамма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области | всего, в том числе: | 77520,0 | 0 | 21 280,0 | 0 | 28 880,0 | 0 | 27 360,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 42155,5 | 0 | 11 540,9 | 0 | 11 441,3 | 0 | 19 173,3 | 0 |
| областной бюджет | 8619,0 | 0 | 480,9 | 0 | 3 041,4 | 0 | 5 096,7 | 0 |
| бюджеты муниципаль-ных образований | 11359,1 | 0 | 3 956,5 | 0 | 4 312,6 | 0 | 3 090,0 | 0 |
| иные источники | 15386,4 | 0 | 5 301,7 | 0 | 10 084,7 | 0 | 0 | 0 |
| Основ-ное меро-приятие 1.1. | Поддержка муниципальных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | всего, в том числе: | 77520,0 | 0 | 21 280,0 | 0 | 28 880,0 | 0 | 27 360,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 42155,5 | 0 | 11 540,9 | 0 | 11 441,3 | 0 | 19 173,3 | 0 |
| областной бюджет | 8619,0 | 0 | 480,9 | 0 | 3 041,4 | 0 | 5 096,7 | 0 |
| бюджеты муниципаль-ных образований | 11359,1 | 0 | 3 956,5 | 0 | 4 312,6 | 0 | 3 090,0 | 0 |
| иные источники | 15386,4 | 0 | 5 301,7 | 0 | 10 084,7 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1.F2. | Формирование комфортной городской среды  | всего, в том числе: | 77520,0 | 0 | 21 280,0 | 0 | 28 880,0 | 0 | 27 360,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 42155,5 | 0 | 11 540,9 | 0 | 11 441,3 | 0 | 19 173,3 | 0 |
| областной бюджет | 8619,0 | 0 | 480,9 | 0 | 3 041,4 | 0 | 5 096,7 | 0 |
| бюджеты муниципаль-ных образований | 11359,1 | 0 | 3 956,5 | 0 | 4 312,6 | 0 | 3 090,0 | 0 |
| иные источники | 15386,4 | 0 | 5 301,7 | 0 | 10 084,7 | 0 | 0 | 0 |
| Меро-приятие 1.F2.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | всего, в том числе: | 77520,0 | 0 | 21 280,0 | 0 | 28 880,0 | 0 | 27 360,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 42155,5 | 0 | 11 540,9 | 0 | 11 441,3 | 0 | 19 173,3 | 0 |
| областной бюджет | 8619,0 | 0 | 480,9 | 0 | 3 041,4 | 0 | 5 096,7 | 0 |
| бюджеты муниципаль-ных образований | 11359,1 | 0 | 3 956,5 | 0 | 4 312,6 | 0 | 3 090,0 | 0 |
| иные источники | 15386,4 | 0 | 5 301,7 | 0 | 10 084,7 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 77520,0 | 0 | 21 280,0 | 0 | 28 880,0 | 0 | 27 360,0 | 0 |
| областной бюджет | 42155,5 | 0 | 11 540,9 | 0 | 11 441,3 | 0 | 19 173,3 | 0 |
| бюджеты муниципаль-ных образований | 8619,0 | 0 | 480,9 | 0 | 3 041,4 | 0 | 5 096,7 | 0 |
| иные источники | 11359,1 | 0 | 3 956,5 | 0 | 4 312,6 | 0 | 3 090,0 | 0 |

**Приложение № 4**

**Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» за счет средств бюджета Борисовского района**

| **Статус** | **Наименова-ние программы, подпрограм-мы, основного мероприя-тия, мероприя-тия** | **Ответст-венный исполни-тель, соиспол-нители, участники** | **Код бюджетной классификации** | **Общий объем финансиро-****вания, тыс. руб.** | **Расходы областного бюджета (тыс. рублей), годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз/****Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная прог-рамма | Формирова-ние современной городской среды на территории Белгородской области | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 850 | 0503 | 12101L5550 | 244 | 11359,1 | 0 | 3 956,5 | 0 | 4 312,6 | 0 | 3 090,0 | 0 |
| Под-прог-рамма 1 | Благоуст­ройство дворовых территорий многоквар-тирных домов, обществен­ных и иных территорий соответствующего функцио­нального назначения муниципаль­ных образований Белгородской области | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района  | 850850 | 05030503 | 12101L5550 | 244244 | 11359,1 | 0 | 3 956,5 | 0 | 4 312,6 | 0 | 3 090,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F2. | Формирова-ние комфортной городской среды | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 850 | 0503 | 12101L5550 | 244 | 11359,1 | 0 | 3 956,5 | 0 | 4 312,6 | 0 | 3 090,0 | 0 |
| Меро-прия- тие 1.F2.1. | Реализация программ формиро-вания современной городской среды | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 850 | 0503 | 12101L5550 | 244 | 11359,1 | 0 | 3 956,5 | 0 | 4 312,6 | 0 | 3 090,0 | 0 |

 **Приложение № 5**

**к муниципальной программе**

**Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Сведения о методике расчета показателей конечного результата**

**муниципальной программы Борисовского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

| **№ п/п** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» |
| 1.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | ед. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды (данные муниципальных образований) | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.2. | Среднее значение индекса качества городской среды | % | Среднее значение индекса качества городской среды (статистика Минстроя России) | Статистическая информация  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.3. | Доля населенных пунктов района с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов | %, ед. | Доля населенных пунктов района с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов района | Статистическая информация  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.5. | Доля реализованных муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства \* | % | Процентное соотношение реализованных муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства от общего количества мероприятий по цифровизации городского хозяйства  | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий и соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области» |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | ед. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды  | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 2.2. | Доля дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | % | Процентное соотношение дворовых и общественных территорий поселений Борисовского района Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 8****к муниципальной программе****Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»** |

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Борисовского района Белгородской области**

| **№ п/п** | **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес дворовой территории**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019 год** |
| 1 | 1 | Борисовский район | пгт. Борисовка, ул. Первомайская, д. 10; пер. Комсомольский, д. 23 |
| 2 | 2 | пгт. Борисовка, ул. Советская, д. 16, д. 18; пер. Крупской, д. 2 |
| **2021 год** |
| 3 | 1 | Борисовский район | пгт. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 47, д. 49 |
| 4 | 2 | с. Грузское, ул. Центральная, д. 1, д. 3 |
| 5 | 3 | пгт. Борисовка, ул. ул. Коминтерна, д. 201  |
| 6 | 4 | пгт. Борисовка, ул. Гагарина, д. 128д, д. 128а, д. 134  |

\* Адреса территорий могут уточняться.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 9****к муниципальной программе****Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»** |

**Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области**

| **№ п/п** | **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019 год** |
| 31 | 1 | Борисовский район | с. Зозули, ул. Колхозная – сквер |
| **2021 год** |
| 97 | 1 | Борисовский район | с. Крюково – сквер |

\* Адреса территорий могут уточняться.

Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований Белгородской области на 2023 – 2024 годы будет определен по результатам проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной (муниципальных) программ, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 года (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек).