**Приложение**

**к постановлению администрации Борисовского района**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**  **(далее** -**муниципальная программа)** | |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Борисовского района |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Администрации Борисовского района |
| 3. | Участники муниципальной программы | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований на территории Борисовского района»  Подпрограмма 2 «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования муниципальных образований Борисовского района Белгородской области» |
| 5. | Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области |
| 6. | Задачи муниципальной программы | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области в период 2018− 2024 годов с учетом индекса качества городской среды |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 −2024 годы.  Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 178 024,6 тыс. рублей, 2018 год -0,0 тыс. рублей;  Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств районного бюджета составит 20 617,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год -3 956,5 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 11059,4 тыс. рублей;  2022 год –937,9 тыс. рублей;  2023 год –2 152,1 тыс. рублей;  2024 год –2 511,3,7 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 70 347,2 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета -  74 230,9 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 12 832,3 тыс. рублей. |
| 9. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Реализация не менее 23 мероприятий по благоустройству дворовых общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.  2. Увеличение доли(количества)населенных пунктов с благоприятной городской средой от общего количества населенных пунктов к концу 2024 года до 20,6 процентов (7 единиц).  3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года до 30 процентов.  4. Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года до 30 процентов.  5. реализация не менее 5 мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения по проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей. |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 1 января 2021 года общая численность населения, проживающего на территории Борисовского района Белгородской области, составляет 24,970 тыс. жителей.

В состав Борисовского района входит 10 поселений, из них 1 городское и 9 сельских, в состав которых входит 34 населённых пунктов.

В городском и 6 сельских поселениях численность населения превышает 1000 человек.

На территории Борисовского района расположено 63 многоквартирных домов, ограничивающих 35 дворовых территорий, общей площадью 97,548 тыс.кв. метров и 13 общественных территорий общей площадью 75,509 тыс. кв. метров.

На территории населенных пунктов в Борисовском районе с численностью населения свыше 1 000 человек находятся 35 дворовые территории, площадью 97,548 тыс. кв. метров, из которых благоустроены 85,7% и 13 общественных территории площадью 72,501 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 84,6 %.

Потребность в благоустройстве территорий в границах муниципального района «Борисовский район» Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в области федерального проекта «Формирование современной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области, с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Борисовского района Белгородской области с численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Борисовского района Белгородской области во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления Борисовского района.

В рамках реализации муниципальной программы под общественной территорией понимаются - территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры поселений Борисовского района Белгородской области посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей**

**и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5), национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3, постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Одним из основных стратегических направлений развития Борисовского района Белгородской области является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципальных образований Борисовского района Белгородской области.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, в документах и материалах министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, Программе улучшения качества жизни населения Белгородской области, Схеме территориального планирования Борисовского района.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Борисовского района Белгородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды. Муниципальная программа реализуется в 2018 − 2024 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Реализация не менее 23 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.

2. Увеличение доли (количества) населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов до 20,6 процентов (7 единицы).

3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Борисовского района, на территории которых реализуются проект по созданию комфортной городской среды, до 30 процентов.

4. Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства до 30 процентов.

5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды, не менее 90 процентов.

6. Реализация не менее 5 мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения по проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Борисовского района Белгородской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области в рамках реализации муниципальной программы:

- разрабатывает и утверждает (корректирует) муниципальную программу по формированию современной городской среды ежегодно в срок до 31 марта в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- ежегодно проводит общественные обсуждения и определяет территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- по итогам общественных обсуждений актуализирует муниципальную программу (при необходимости);

- ежегодно обеспечивает привлечение к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проект по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации муниципальной программы по годам реализации;

- обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образований Борисовского района мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках муниципальной программы, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенныхна соответствующей территории;

- обеспечивает реализацию указанных муниципальных программ, в том числе проводят отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройствав соответствии с законодательством;

- обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивает заключение контрактов (договоров) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии для заключения контрактов (соглашений), за исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательство Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов (договоров) продлевается на срок указанного обжалования, с обязательным включением в указанные контракты (договоры) условия о минимальном 3-летнем гарантийном сроке на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Белгородской области;

- обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории муниципальных образований Белгородской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории;

- обеспечивает обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- обеспечивает возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечивает обязательное размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- обеспечивает соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 2020 года № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным закономот 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.

-обеспечить 100 % кассовое исполнение средств предоставляемой субсидии, ежегодно до 1 декабря.

В реализации муниципальной программы Белгородской области принимают участие населенные пункты поселений Борисовского района Белгородской области с численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Борисовского района Белгородской области).

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограммы представлены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=FD5D8E295561AFC550BDAC79672A138FE62015F6518B38B3CF07F8A75C53E73D0CCFBFC8001C673C06851378tBP) к муниципальной программе.

**3. Перечень нормативных правовых актов Борисовского района Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)**

Перечень правовых актов Борисовского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в [приложении № 2](consultantplus://offline/ref=7FCC533A306145FC8FF894D63AC667C13C0D09C4E3D445783DD970CF014FF4672077AB9F1F4633EDBF3D58LFsAP) к муниципальной программе.

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа состоит из подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области» (далее – подпрограмма 1) и подпрограммы 2 «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования муниципальных образований Борисовского района Белгородской области» (далее –подпрограмма 2), направленные на достижение их целей и обеспечение решения задач.

В рамках подпрограммы 1 планируется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями.

Задачей подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и муниципальных образований территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства могут включать:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающий реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации государственной программы;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов администраций муниципальных образований по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

- отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видео аналитики в общественных территориях и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиям к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

- автоматический контроль за передвижением и работой коммунальной техники с использованием систем навигации и (или) фото-, видеофиксации;

- контроль за эффективностью использования коммунальной техники (расчет логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением такой техники от маршрута;

- единая система агрегации заявок на ремонт коммунальной техники для подрядчиков, осуществляющих ремонт и обслуживание такой техники.

Реализация комплекса мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=A4D1252AD4C8E9C105B042CEC6101BB3D74A78D744452DFD768570DB5A19F05E4BDFA8220C6EB7FA531ED5j7t4F) 1 обеспечит:

- осуществление к концу 2024 года не менее 23 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;

- увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Борисовского района Белгородской области, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы не менее 80 процентов к 2024 году.

Муниципальному образованию – получателю субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Муниципальному образованию – получателю субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы представлена в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=D961F4D9B59AEE57BD16804FBD3E4E9DD90D5A1545372B8518B476A182D5CF6C8B34CF911DD1A31203C4DBYFD0P) к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы подпрограммы не выделяются.

Методика расчета показателей конечного результата муниципальной программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение государственной программы**

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. рублей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федераль-ный бюджет** | **Областной бюджет** | **Районный бюджет** | **Внебюджетные источники** | **Всего** |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 540,9 | 480,9 | 3956,5 | 5 301,7 | 21 280,0 |
| 2020 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 10 000,0 |
| 2021 | 39 633,0 | 35437,4 | 11 059,40 | 7 480,6 | 93610,4 |
| 2022 | 3 860,30 | 17201,9 | 937,9 | 0 | 22 000,1 |
| 2023 | 15 313,0 | 638,1 | 2 152,1 | 0 | 18 103,2 |
| 2024 | 0 | 10 472,6 | 2 511,3 | 50,0 | 13 033,9 |
| ИТОГО | 70 347,2 | 74 230,9 | 20 617,2 | 12 832,3 | 178 027,6 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за счет средств представлены соответственно в [приложениях № 3](consultantplus://offline/ref=14A81D6A9FB3256CFEDD5EDE8DA6475C1E57C6E47B4B96DBA1931676C120A2203FE48B77C714F787B0C49DGDr0J) и [№ 4](consultantplus://offline/ref=14A81D6A9FB3256CFEDD5EDE8DA6475C1E57C6E47B4B96DBA1931676C120A2203FE48B77C714F787B0C49EGDr0J) к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Борисовского района о бюджете муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной**

**программы и описание мер управления рисками**

**реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации муниципальной программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

| **№**  **п/п** | **Наименование рисков** | **Вероятность** | **Сила влияния** | **Меры управления рисками** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом районного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы | | | |
| 1.1. | Снижение объемов финансирования из районного бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| 1.2. | Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 1.3. | Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 2. | Риски, связанные с изменением внешней среды | | | |
| 2.1. | Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.2. | Снижение актуальности мероприятий программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программы |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий | | | |
| 3.1. | Невостребованность мероприятий программы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (средства массовой информации, собрания, встречи, семинары и др.) |
| 3.2. | Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы | | | |
| 4.1. | Неисполнение Борисовским районом – получателем субсидии условий соглашения, заключенного с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Средняя | Высокая | Контроль администрации Борисовского района – получателя субсидии, постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников |
| 5. | Риски, связанные с недостоверностью информации | | | |
| 5.1. | Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с администрациями поселений Борисовского района, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
| 6. | Риски, связанные с негативными природными явлениями | | | |
| 6.1. | Форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия (наводнения, засухи, землетрясения, пожары) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий органов местного самоуправления по преодолению препятствий |
| 6.2. | Неблагоприятные погодные условия | Средняя | Высокая | Осуществление контроля администрацией Борисовского района– получателя субсидии, по своевременной разработке проектно-сметной документации, прохождением государственной экспертизы, организации и проведению конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, своевременному началу и завершению производства работ |

**7. Адресные перечни объектов в рамках реализации**

**муниципальной программы**

Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=9EFB9C5BA605EAC096F281B4ADE2FFC9189072B8E363132564E82F8815E8E3E3F0FE952CCF3D1F88E2477B657AC8626B5FFE1DEE9D61909EF66D573ElFK) дворовых территорий многоквартирных домов Борисовского района Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=9EFB9C5BA605EAC096F281B4ADE2FFC9189072B8E363132564E82F8815E8E3E3F0FE952CCF3D1F89EA4D79617AC8626B5FFE1DEE9D61909EF66D573ElFK) общественных территорий Борисовского района Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 7 к муниципальной й программе.

Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=9EFB9C5BA605EAC096F281B4ADE2FFC9189072B8E363132564E82F8815E8E3E3F0FE952CCF3D1F89EA467B617AC8626B5FFE1DEE9D61909EF66D573ElFK) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории Борисовского района Белгородской области, приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=9EFB9C5BA605EAC096F281B4ADE2FFC9189072B8E363132564E82F8815E8E3E3F0FE952CCF3D1F89E94A7F697AC8626B5FFE1DEE9D61909EF66D573ElFK) общественных территорий Борисовского района Белгородской области, отобранных по результатам рейтингового голосования, приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=9EFB9C5BA605EAC096F281B4ADE2FFC9189072B8E363132564E82F8815E8E3E3F0FE952CCF3D1F89E9497B697AC8626B5FFE1DEE9D61909EF66D573ElFK) детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Борисовского района Белгородской области, приведен в приложении № 10 к муниципальной программе.

Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=9EFB9C5BA605EAC096F281B4ADE2FFC9189072B8E363132564E82F8815E8E3E3F0FE952CCF3D1F89E9497B697AC8626B5FFE1DEE9D61909EF66D573ElFK) общественных территорий, расположенных на территории Борисовского района Белгородской области, в рамках проекта инициативного бюджетирования приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпрограмма 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области»**

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области»**  **(далее – подпрограмма 1)** | |
| 1. | Соисполнители,  ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Администрации Борисовского района |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация Борисовского района |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 1 | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области в период 2018−2024 годов с учетом индекса качества городской среды |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018−2024 годы.  Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета  (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 164 993,7 тыс. рублей, 2018 год -0,0 тыс. рублей;  Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств районного бюджета составит 18 105,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год -3 956,5 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 11059,4 тыс. рублей;  2022 год –937,9 тыс. рублей;  2023 год –2 152,1 тыс. рублей;  2024 год –0,00 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 70 347,2 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета –63 758,3 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 12 782,3 тыс. рублей. |
| 7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Реализация не менее 23 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.  2. Увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Борисовского района Белгородской области, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы не менее 80 процентов к 2024 году |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории поселений Борисовского района Белгородской области расположено 35 дворовых территорий общей площадью 97,548 тыс. кв. метров.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области, с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена в таблице 3.

Таблица 3

| **№ п/п** | **Муниципальные образования** | **Общее количество дворовых территорий, ед.** | **Общая площадь дворовых территорий, кв. м** | **Доля**  **благо-устроенных**  **дворовых территорий, проценты** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособления-ми для маломобильных групп населения, проценты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борисовский район | 35 | 97 548,00 | 85,7 | 85,7 |

На территории Борисовского района расположено 13 общественных территории общей площадью 72,501 тыс. кв. метра.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Борисовского района, включающих в себя населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена в таблице 4.

Таблица 4

| **№ п/п** | **Муниципальные образования** | **Общее коли-чество общест-венных терри-**  **торий, ед.** | **Общая площадь**  **общественных территорий, кв. м** | **Доля благо-устроенных обществен-ных территорий, проценты** | **Доля общественных территорий, оборудованных приспособления­ми для мало-мобильных групп населения, проценты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Борисовский район | 13 | 72 501,00 | 84,6 | 84,6 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Борисовского района Белгородской области, включающих в себя населенные пункты поселений области с количеством жителей свыше1 000 человек, представлена соответственно в таблицах 5, 6.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся**

**в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

Таблица 5

| **№ п/п** | **Муниципальные образования** | **Количество недвижимого имущества (включая объекты незавершен-ного строитель-ства), ед.** | **Количест-во земель-ных участков, ед.** | **Общая площадь земельных участков,**  **кв. м** | **Площадь благо-устроенных земельных участков,**  **кв. м** | **Доля благоустроен-ных земельных участков, проценты** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения, от общего количества дворовых территорий, проценты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борисовский район | 91 | 91 | 20 792,00 | 17 506,86 | 84,2 | 0,00 |

**Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов**

**и земельных участков, предоставленных для их размещения**

Таблица 6

| **№ п/п** | **Муниципальные образования** | **Общая площадь земельных участков, кв. м** | **Площадь благоустроенных земельных участков, кв. м** | **Доля благоустроенных земельных участков, проценты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борисовский район | 19 654 200,00 | 18 081 864,00 | 92,0 |

1. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Главной целью подпрограммы 1 является развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области в период 2018−2024 годов с учетом индекса качества городской среды.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующей задачи:

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями.

Срок реализации подпрограммы 1 −2018 − 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации мероприятий и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями» планируется реализовать следующее мероприятие:

- основное мероприятие 1.1«Поддержка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»,

- проект 1.1.1 «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого планируется реализация мероприятий:

- 1.1.1.1 «Реализация программ формирования современной городской среды»;

-1.1.1.2 «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»;

-1.1.2«Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Борисовского района Белгородской области»;

В целях реализации основного мероприятия 1.1«Поддержка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» планируется осуществить работы по благоустройству дворовых территорий, а также одной или нескольких общественных территорий общего пользования, различного функционального назначения (парки, скверы, спортивные площадки, детские площадки и иные территории), отобранные по результатам рейтингового голосования, согласно проектной и иной документации на территории Борисовского района;

В целях реализации проекта 1.1.1 «Формирование комфортной городской среды» планируется осуществлять работы:

- по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, прилагаемыми к постановлению Правительства Российской Федерации от 30декабря 2017 года № 1710«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства;

- по цифровизации городского хозяйства.

В рамках мероприятия 1.1.1.1 «Реализация программ формирования современной городской среды» планируется предусмотреть оснащение дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, провести общественные обсуждения проектов муниципальной программы формирования современной городской среды, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов Белгородской области.

В рамках мероприятия 1.1.1.2 «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» планируется реализовать следующий комплекс мер:

- контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальной программы по формированию современной городской среды с реализуемыми в Борисовском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений Борисовского района Белгородской области;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Борисовского района Белгородской области, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Борисовского района Белгородской области;

- контроль за ежегодной актуализацией до 31 марта муниципальной программы по формированию современной городской среды в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- контроль за ежегодным проведением общественных обсуждений и определением территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- контроль за ежегодным обеспечением привлечения к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации муниципальной программы по годам реализации;

- контроль за проведением мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-контроль за наличием решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- контроль за проведением работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- контроль за привлечением к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- контроль за привлечением к выполнению работ по реализации мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий.

В рамках мероприятия 1.1.2 «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»

Реализация данных мероприятий позволит увеличить количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Борисовского района Белгородской области, повысить эффективность работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

**4.Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.**

**Перечень показателей подпрограммы 1**

В результате реализации подпрограммы 1 к концу 2024 года планируется достижение следующих конечных результатов:

- реализация не менее 23 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;

- увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Борисовского района Белгородской области, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, не менее 80 процентов.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=24C451EFF4F666FCED9DE40B11824FAF0352640732F904131FA593EEB7B9FA850EAB41D4746EE672D95791h9ZFR) к муниципальной программе.

**5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных**

**распорядителей средств областного бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.

Таблица 7

| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. рублей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федераль-ный бюджет** | **Областной бюджет** | **Районный бюджет** | **Внебюджет-ные источники** | **Всего** |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 540,9 | 480,9 | 3956,5 | 5 301,7 | 21 280,0 |
| 2020 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 10 000,0 |
| 2021 | 39 633,0 | 35437,4 | 11 059,40 | 7 480,6 | 93610,4 |
| 2022 | 3 860,30 | 17201,9 | 937,9 | 0 | 22 000,1 |
| 2023 | 15 313,0 | 638,1 | 2 152,1 | 0 | 18 103,2 |
| ИТОГО: | 70 347,2 | 63 758,3 | 18 105,9 | 12 782,3 | 164993,7 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Борисовского района Белгородской области по годам представлены соответственно в [приложениях № 3](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295516Ch5R)и [№ 4](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295526Ch5R) к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Борисовского района о бюджете муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подпрограмма 2**

**«Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования муниципальных образований Борисовского района Белгородской области» Паспорт подпрограммы 2**

**«Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования муниципальных образований Борисовского района Белгородской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы 2: «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования муниципальных образований Борисовского района Белгородской области»**  **(далее – подпрограмма 2)** | |
| 1. | Соисполнители,  ответственные за реализацию подпрограммы 2 | Администрации Борисовского района |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Администрация Борисовского района |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 2 | На территориях поселений Борисовского района Белгородской области будут реализованы социальнозначимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей поселений Борисовского района |
| 4. | Задачи подпрограммы 2 | Реализация социальнозначимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований района. |
| 5. | Сроки и этапы реализации программы 2 | 2024 год  Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования составит 13 033,9 тыс. рублей,  Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году за счет средств районного бюджета составит 2 511,3 тыс. рублей,  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2024 году за счет средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2024 году за счет средств областного бюджета –10 472,6 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2024 году за счет средств внебюджетных источников составит 50,0 тыс. рублей. |
| 7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Реализация не менее 5 мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.  2. Реализация не менее 5 проектов для повышения условий жизни граждан в поселениях Борисовского района Белгородской области к концу 2024 года |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В состав Борисовского района входит 10 поселений, из них 1 городское и 9 сельских, в состав которых входит 33 населённых пунктов.

Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют городскую среду, ее привлекательность для людей.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Потребность в благоустройстве территорий поселений муниципального района «Борисовский район» Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Информация об уровне благоустройства общественных и дворовых территорий муниципальных образований Борисовского района Белгородской области, , представлена в таблице.

| **№ п/п** | **Муниципальные образования** | **Общее количество общественных и дворовых территорий благоустроенных, ед.** | **Доля**  **благоустроенных**  **общественных и дворовых территорий, в рамках инициативного бююджетирования в период 2021-2023г. проценты** | **Доля общественных территорий, оборудованных приспособления-ми для маломобильных групп населения, проценты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борисовский район | 38 | 86,84 | 86,84 |

1. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Главной задачей подпрограммы 2 на территориях муниципальных образований Борисовского района Белгородской области является реализация в 2024 году социальнозначимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований района.

В рамках реализации проектов будут достигнуты основные цели:

- успешно реализованы инициативы граждан;

- выявлены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня;

- повышена гражданская активность населения;

- повышен уровень информационной открытости и доверие к государственной власти;

- усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей:

- комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов;

- благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи);

- отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары;

- созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта.

Срок реализации подпрограммы 2 2024 год, этапы реализации не выделяются.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Борисовского района Белгородской области, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития района:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и иное).

1. **Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2**

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач муниципального управления:

1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов.

2. Сокращение количества населенных пунктов с неблагоприятной средой в два раза.

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

В рамках решения задачи реализации социальнозначимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований района. планируется реализовать Основное мероприятие 2.1 «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования»

В рамках мероприятия планируется реализовать следующий комплекс мер:

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проектов благоустройства общественных территорий;

- контроль за обеспечением привлечения к решению вопросов реализации мероприятий соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации проекта;

- контроль за проведением мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- контроль за привлечением к выполнению работ по реализации мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий.

В рамках мероприятия 2.1. «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» планируется реализовать социальнозначитмые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей поселений Борисовского района

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Борисовского района Белгородской области, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.**

**Перечень показателей подпрограммы 2**

В результате реализации подпрограммы 2 к концу 2024 года планируется достижение следующих конечных результатов:

- реализация не менее 5 мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения по проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Важным направлением повышения комфортности городской среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=24C451EFF4F666FCED9DE40B11824FAF0352640732F904131FA593EEB7B9FA850EAB41D4746EE672D95791h9ZFR) к муниципальной программе.

**5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных**

**распорядителей средств областного бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица

| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. рублей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Районный бюджет** | **Внебюджетные источники** | **Всего** |
| 2024 | 0 | 10 472,6 | 2 511,30 | 50,0 | 13 033,9 |
| ИТОГО: | 0 | 10 472,6 | 2 511,30 | 50,0 | 13 033,9 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Борисовского района Белгородской области по годам представлены соответственно в [приложениях № 3](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295516Ch5R)и [№ 4](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295526Ch5R) к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Борисовского района о бюджете муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального района**

**«Борисовский район» Белгородской области»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок**  **реализации (начало, завершение)** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | **Вид показателя** | **Наименование показателя, единица измерения** | **2017**  **год (базо-вый)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» | 2018−2024  годы | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | 1) Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц\* | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 |
| П | 2). Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Борисовского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, проценты | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 20 | 30 | 30 |
|  |  |  | П | 3). Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды не менее 90 процентов ежегодно, проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | П | 4). Реализация муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства, процентов | 0 |  | 20 |  | 25 | 25 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | П | 5). Доля населенных пунктов Борисовского района с благоприятной городской средой, в которых благоустроенны в ходе реализации муниципальной программы общественные территории, (с нарастающим итогом) процентов | 0 | 0 | 2,9 | 5,9 | 17,65 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области» | 2018−2024 годы | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | 1) Количество благоустроенных дворовых территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| П | 2. Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| П | 3). Количество дворовых и общественных территорий поселений Борисовского района Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, ед. | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 |
|  |  |  |  | П | 4). Доля дворовых и общественных территорий Борисовского района произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий,благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, проценты | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Поддержка муниципальной программы «Формирование современнойгородской среды» | 2019-2024 годы | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | Количество реализуемых муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Борисовского района  Белгородской области, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.1 | Проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | Доля общественных территорий поселений Борисовского района благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, (нарастающим итогом) процентов | 0 | 0 | 7 | 14 | 64 | 85 | 90 | 92 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. «Реализация программ формирования современной городской среды» |  | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | Количество реализуемых муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Борисовского района  Белгородской области, единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» | 2021 год | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, в рамках национального проекта, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие1.1.2.  «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области | 2020-2022 годы | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | Количество благоустроенных общественных территорий различного  функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования муниципальных образований Борисовского района Белгородской области» | 2024 год | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | 1) Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | 2024г. | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского р | П | 2. Доля общественных территорий поселений Борисовского района благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, (нарастающим итогом) процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | 2024 год | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | П | Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, в рамках инициативного бюджетирования, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

**\***Расчет показателя, количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды (единиц), произведен накопительным итогом начиная с 2019 года.

\*\* Расчет показателя за 2019 будет осуществлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Администрации Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р «Методика формирования индекса качества городской среды» в срок до 1 апреля 2020 года.

\*\*\* В 2018 году мероприятие реализовывалось в рамках основного мероприятия 1.1. «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

| **№ п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Решение Муниципального совета Борисовского района Белгородской области | Решение Муниципального совета Борисовского района Белгородской области «О районном бюджете муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на плановый период» | Управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |
| 2. | Постановление администрации Борисовского района Белгородской области | Внесение изменений в постановление администрации Борисовского района Белгородской области от 31.10.2017г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы Борисовского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |
| 3. | Распоряжение администрации Борисовского района Белгородской области | Внесение изменений в распоряжение администрации Борисовского района от 12.09.2017г. №1086 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Борисовского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к проекту муниципальной программы Борисовского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию**

**основных мероприятий (мероприятий) государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» из различных источников финансирования**

**з****а счет средств областного бюджета**

| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Общий объем финансиро-вания, тыс.рублей** | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
| Муниципальная прог-рамма | Формирование современной городской среды на территории Борисовского района Белгородской области | всего, в том числе: | 178 027,6 | 0 | 21 280,0 | 10 000,0 | 93610,4 | 22 000,1 | 18 103,2 | 13033,9 | |
| федеральный бюджет | 70 347,2 | 0 | 11 540,9 | 0 | 39 633,0 | 3 860,3 | 15 313,0 | 0 | |
| областной бюджет | 74 230,9 | 0 | 480,9 | 10 000,0 | 35437,4 | 17 201,9 | 638,1 | 10472,60 | |
| районный бюджет | 20 617,2 | 0 | 3 956,5 | 0 | 11 059,4 | 937,9 | 2 152,1 | 2511,3 | |
| иные источники | 12 832,3 | 0 | 5 301,7 | 0 | 7 480,6 | 0 | 0 | 50,0 | |
| Под-прог-рамма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области | всего, в том числе: | 164 993,7 | 0 | 21 280,0 | 10 000,0 | 93610,4 | 22 000,1 | 18 103,2 | 0 | |
| федеральный бюджет | 70 347,2 | 0 | 11 540,9 | 0 | 39 633,0 | 3 860,3 | 15 313,0 | 0 | |
| областной бюджет | 63 758,3 | 0 | 480,9 | 10 000,0 | 35437,4 | 17 201,9 | 638,1 | 0 | |
| районный бюджет | 18 105,9 | 0 | 3 956,5 | 0 | 11 059,4 | 937,9 | 2 152,1 | 0 | |
| иные источники | 12 782,3 | 0 | 5 301,7 | 0 | 7 480,6 | 0 | 0 | 0 | |
| Основ-ное меро-приятие 1.1. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | всего, в том числе: | 164 993,7 | 0 | 21 280,0 | 10 000,0 | 93610,4 | 22 000,1 | 18 103,2 | 0 | |
| федеральный бюджет | 70 347,2 | 0 | 11 540,9 | 0 | 39 633,0 | 3 860,3 | 15 313,0 | 0 | |
| областной бюджет | 63 758,3 | 0 | 480,9 | 10 000,0 | 35437,4 | 17 201,9 | 638,1 | 0 | |
| районный бюджет | 18 105,9 | 0 | 3 956,5 | 0 | 11 059,4 | 937,9 | 2 152,1 | 0 | |
| иные источники | 12 782,3 | 0 | 5 301,7 | 0 | 7 480,6 | 0 | 0 | 0 | |
| Проект 1.1.1. | Формирование комфортной городской среды | всего, в том числе: | 131 207,6 | 0 | 21 280,0 | 0 | 84824,4 | 7 000,0 | 18 103,2 | 0 | |
| федеральный бюджет | 70 347,2 | 0 | 11 540,9 | 0 | 39633,0 | 3 860,30 | 15 313,0 | 0 | |
| областной бюджет | 29 972,2 | 0 | 480,9 | 0 | 26651,4 | 2 201,80 | 638,1 | 0 | |
| районный бюджет | 18 105,9 | 0 | 3 956,5 | 0 | 11 059,4 | 937,90 | 2 152,1 | 0 | |
| иные источники | 12 782,3 | 0 | 5 301,7 | 0 | 7 480,6 | 0 | 0 | 0 | |
| Меро-приятие 1.1.1.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | всего, в том числе: | 104166,6 | 0 | 21 280,0 | 0 | 59824,4 | 4 959,0 | 18 103,2 | 0 | |
| федеральный бюджет | 70 347,2 | 0 | 11 540,9 | 0 | 39 633,0 | 3 860,3 | 15 313,0 | 0 | |
| областной бюджет | 2931,2 | 0 | 480,9 | 0 | 1651,4 | 160,8 | 638,1 | 0 | |
| районный бюджет | 18 105,9 | 0 | 3 956,5 | 0 | 11 059,4 | 937,9 | 2 152,1 | 0 | |
| иные источники | 12 782,3 | 0 | 5 301,7 | 0 | 7 480,6 | 0 | 0 | 0 | |
| Меро-приятие 1.1.1.2 | Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» | всего, в том числе: | 27 041,0 | 0 | 0 | 0 | 25000,0 | 2 041,0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 27 041,0 | 0 | 0 | 0 | 25000,0 | 2 041,0 | 0 | 0 | |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | |
| Меро-приятие 1.1.2 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области | всего, в том числе: | 33786,0 | 0 | 0 | 10 000,0 | 8786,0 | 15 000,0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 33786,0 | 0 | 0 | 10 000,0 | 8786,0 | 15 000,0 | 0 | 0 | |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | |
| Под-прог-рамма 2 | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования муниципальных образований Борисовского района Белгородской области | всего, в том числе: | 13033,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13033,9 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 10472,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10472,6 | |
| районный бюджет | 2511,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511,30 | |
| иные источники | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | |
| Основное мероприятие 2.1 | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования | всего, в том числе: | 13033,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13033,9 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 10472,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10472,6 | |
| районный бюджет | 2511,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511,30 | |
| иные источники | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» за счет средств бюджета Борисовского района**

| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Общий объем финансиро-**  **вания, тыс. руб.** | **Расходы районного бюджета (тыс. рублей), годы** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз/**  **Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | Х | Х | Х | Х | 20 828,6 | 0 | 3 956,5 | 0 | 11 059,40 | 937,90 | 2 152,1 | 2 722,7 | |
| 1.1 | Подпрограмма 1Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | Х | Х | Х | Х | 20 828,6 | 0 | 3 956,5 | 0 | 11 059,40 | 937,90 | 2 152,1 | 2 722,7 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 850 | 0503 | 121F255550 | 244 | 18 105,9 | 0 | 3 956,5 | 0 | 11 059,4 | 937,9 | 2 152,1 | 0 | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.Реализация программы формирования современной городской среды | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 850 | 0503 | 121F255550 | 244 | 18 105,9 | 0 | 3 956,5 | 0 | 11 059,40 | 937,90 | 2 152,10 | 0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования муниципальных образований Борисовского района Белгородской области» | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 850 | 0503 | 1230000000 | 244 | 2511,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511,3 | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района | 850 | 0503 | 1230000000 | 244 | 2511,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511,3 | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе**

**Борисовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

**Сведения о методике расчета показателей конечного результата**

**муниципальной программы Борисовского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»**

| **№ п/п** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ед. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды (данные муниципальных образований) | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.2. | Доля (количество)населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов | %, ед. | Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов (статистика Минстроя России) | Статистическая информация | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Ведомственныймониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.4. | Доля реализованных муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства \* | % | Процентное соотношение реализованных муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства от общего количества мероприятийпо цифровизации городского хозяйства | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,общественных и иных территорий и соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области» | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ед. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды(данные муниципальных образований области) | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 2.2. | Доля дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы | % | Процентное соотношение дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 6**  **к муниципальной программе**  **Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»** |

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Борисовского района Белгородской области, планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес дворовой территории** |
| --- | --- | --- |
| **2019 год** | | |
| 1 | Борисовский район | пгт. Борисовка, ул. Первомайская, д. 10; пер. Комсомольский, д. 23 |
| 2 | пгт. Борисовка, ул. Советская, д. 16, д. 18; пер. Крупской, д. 2 |
| **2021 год** | | |
| 1 | Борисовский район | пгт. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 47, д. 49 |
| 2 | с. Грузское, ул. Центральная, д. 1, д. 3 |
| 3 | пгт. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 51а |
| 4 | пгт. Борисовка, ул. Гагарина, д. 128д, д. 128а, д. 134; ул. Коминтерна, д. 201 |
| 5 | с. Грузское, ул. Центральная, д. 35, д. 37, д. 39 |

\*Адреса территорий могут уточняться.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 7**  **к муниципальной программе**  **Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»** |

**Адресный перечень общественных территорий Борисовского района Белгородской области, планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- |
| **2019 год** | | |
| 1 | Борисовский район | с. Зозули, ул. Колхозная – сквер |
| **2021 год** | | |
| 1 | Борисовский район | с. Крюково – сквер |
| 2. | пгт Борисовка, обустройство набережной реки Ворскла в районе ул. Рудого |
| **2022 год** | | |
| 1 | Борисовский район | пляж озера Баланда пгт Борисовка |
| **2023 год** | | |
| 1 | Борисовский район | пгт Борисовка, площадь Ушакова |

\* Адреса территорий могут уточняться.

Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований Белгородской области(для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек) на 2023 – 2024 годыбудет определен по результатам проведенного голосования по отбору общественных территорий, в рамках реализации государственной (муниципальных) программ, в соответствии с Порядком организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 8**  **к муниципальной программе**  **Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»** |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся**

**в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории муниципальных образований**

**Борисовского района Белгородской области**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Борисовский район | Благоустройство прилегающей территории к памятнику участников Великой отечественной войны по ул. Рудого, п. Борисовка |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории к памятнику «Одиночная могила неизвестному солдату» по  ул. Грайворонская – ул. Новоборисовская, п. Борисовка |
| 3 | Обустройство прилегающей территории к магазину «Строительные материалы» по ул. Грайворонская,  п. Борисовка |
| 4 | Обустройство прилегающей территории к Борисовскому Богородице-Тихвинскому женскому монастырю |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | **Приложение № 9**  **к муниципальной программе**  **Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»** | |

**Адресный перечень общественных территорий Борисовского района Белгородской области, отобранных по результатам рейтингового голосования**

| **№ п/п** | **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020 год** | | | |
| 1 | 1 | Борисовский район | Общественная территория «Реконструкция центрального парка в п. Борисовка» |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | **Приложение № 10**  **к муниципальной программе**  **Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»** | |

**Адресный перечень**

**детских игровых и спортивных площадок, расположенных**

**на территории Борисовского района Белгородской области**

| **№ п/п** | **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | | | |
| 1 | 1 | Борисовский район | Детская игровая площадка п. Борисовка, пл. Ушакова, |
| 2 | 2 | Борисовский район | Детская игровая площадка п. Борисовка,  ул. Коммунистическая, |
| 3 | 3 | Борисовский район | Детская игровая площадка с. Стригуны, ул. Оболенцева, |
| 4 | 4 | Борисовский район | Детская игровая площадка с. Порубежное,  ул. Амбулаторная, |
| 5 | 5 | Борисовский район | Детская игровая площадка с. Хотмыжск, ул. Климова, |
| **2022 год** | | | |
| 1 | 1 | Борисовский район | Спортивная площадка п. Борисовка, ул. Юбилейная |
| 2 | 2 | Борисовский район | Спортивная площадка с. Беленькое, ул. Беленькая |
| 3 | 3 | Борисовский район | Спортивная площадка с. Стригуны, ул. Оболенцева |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | **Приложение № 11**  **к муниципальной программе**  **Борисовского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»** | |

**Адресный перечень**

**Общественных территорий, расположенных**

**на территории Борисовского района Белгородской области**

| **№ п/п** | **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024 год** | | | |
| 1 | 1 | Борисовский район | Спортивная площадка в селе Хотмыжск, Борисовского района, Белгородской области |
| 2 | 2 | Борисовский район | Детская площадка села Октябрьская Готня  по ул. Советская |
| 3 | 3 | Борисовский район | Детская спортивная - игровая площадка на улице Грайворонская поселка Борисовка. |
| 4 | 4 | Борисовский район | Спортивно-игровая площадка  в селе Крюково по улице Ленина, Борисовского района Белгородской области |
| 5 | 5 | Борисовский район | Детская игровая площадка по улице Советская, д. 12,  с. Березовка |