# Приложение N 1

к порядку разработки годового

плана реализации долгосрочной адресной

программы проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах в

Белгородской области на 2014 - 2043 годы

Перечень

многоквартирных домов, включенных в годовой план в соответствии с жилищным

законодательством в краткосрочный план реализации

долгосрочной адресной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

| N | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещения МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремон та |  |  |  |  | Всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда | За счет средств бюджета Белгородской области | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | этап 2016 года |
| Итого МО «Борисовский район»: | X | X | X | X | X | 2613,4 | 2421,1 | 2421,1 | 98 | 9317132 | 0 | 0 | 0 | 9317132 | 3848,30 | 4380 | сентябрь 2016 |
| 1 | п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 47 | 1969 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 1109,6 | 1026,3 | 1026,3 | 42 | 3855931 | 0 | 0 | 0 | 3855931 | 3757,12 | 4380 | сентябрь 2016 |
| 2 | п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 49 | 1969 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 1113,1 | 1028,3 | 1028,3 | 44 | 3855931 | 0 | 0 | 0 | 3855931 | 3749,81 | 4380 | сентябрь 2016 |
| 3 | п. Борисовка, ул. Пролетарская, д. 29 | 1973 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 390,7 | 366,5 | 366,5 | 12 | 1605270 | 0 | 0 | 0 | 1605270 | 4380 | 4380 | август 2016 |
|  | этап 2017 года |
|  | Итого МО «Борисовский район»: | X | X | X | X | X | 3027,9 | 2485,6 | 2485,6 | 108 | 6731100 | 0 | 0 | 0 | 6731100 | 2708,04 | 4380 | сентябрь2017 |
| 1 | п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 8 | 1966 | не проводился | кирпич | 4 | 2 | 1612,2 | 1285,9 | 1285,9 | 59 | 3660945 | 0 | 0 | 0 | 3660945 | 2847,00 | 4380 | сентябрь 2017 |
| 2 | п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 51а | 1983 | не проводился | кирпич | 3 | 1 | 1415,7 | 1199,7 | 1199,7 | 49 | 3070155 | 0 | 0 | 0 | 3070155 | 2559,10 | 4380 | сентябрь 2017 |
|  | этап 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3959 |
|  | Итого МО «Борисовский район»: | X | X | X | X | X | 4433,0 | 2641,18 | 2641,18 | 103 | 5765018 | 0 | 0 | 0 | 5765018 | 2182,74 | 4380 | сентябрь 2018 |
| 1 | п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 20 | 1978 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 4433,0 | 2641,18 | 2641,18 | 103 | 5765018 | 0 | 0 | 0 | 57650018 | 2182,74 | 4380 | сентябрь 2018 |

Заместитель главы администрации района по

промышленности, строительству, транспорту,

связи и ЖКХ                                                                                                                                                    А.И. Бондарь

# Приложение N 2

к порядку разработки годового

плана реализации долгосрочной адресной

программы проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах в

Белгородской области на 2014 - 2043 годы

Реестр

многоквартирных домов, включенных в годовой план в соответствии с жилищным

законодательством в краткосрочный план реализации

долгосрочной адресной программы капитального ремонта общего

имущества многоквартирных домов, по видам ремонта

| N | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ (услуг) по капитальному ремонту, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды работ (услуг) по капитальному ремонту, установленные статьей 5 Закона Белгородской области от 31.01.2013 N 173 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомо-вых) ПУ и УУ | Другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| этап 2016 года |
| Итого по МО «Борисовский район»: | 9317132 | 1266396,68 | 0 | 0 | 2268 | 6348426,56 | 1512 | 502281,52 | 2129 | 847545,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37243,38 | 315238,82 |
| 1 | п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 47 | 3855931 | 514972,3 | 0 | 0 | 909 | 2624023,68 | 636 | 215755,63 | 837 | 365182,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12334,49 | 123662,21 |
| 2 | п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 49 | 3855931 | 514972,3 | 0 | 0 | 909 | 2624023,68 | 636 | 215755,63 | 837 | 365182,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12334,49 | 123662,21 |
| 3 | п. Борисовка, ул. Пролетарская, д. 29 | 1605270 | 236452,08 | 0 | 0 | 450 | 1100379,2 | 240 | 70770,26 | 455 | 117179,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12574,40 | 67914,40 |
| этап 2017 года |
|  | Итого МО «Борисовский район»: | 6731100 | 1178284 | 0 | 0 | 1691 | 2086399 | 1096 | 219690 | 1812 | 730170 | 0 | 0 | 1670364 | 0 | 500000 | 346193 |
| 1 | п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 8 | 3660945 | 691571 | 0 | 0 | 836 | 1141213 | 438 | 131894 | 906 | 364645 | 0 | 0 | 867085 | 0 | 280000 | 184537 |
| 2 | п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 51а | 3070155 | 486713 | 0 | 0 | 855,0 | 945186 | 658 | 87796 | 906 | 365525 | 0 | 0 | 803279 | 0 | 220000 | 161656 |
| этап 2018 года |  | 1450973 |
|  | Итого МО «Борисовский район»: | 5765018 | 621002 | 0 | 0 | 1417 | 1841063 | 1090,4 | 158567 | 971,2 | 809072 | 0 | 0 | 1878922 | 0 | 185000 | 271392 |
| 1 | п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 20 | 5765018 | 621002 | 0 | 0 | 1417 | 1841063 | 1090,4 | 158567 | 971,2 | 809072 | 0 | 0 | 1878922 | 0 | 185000 | 271392 |

Заместитель главы администрации района по

промышленности, строительству, транспорту,

связи и ЖКХ                                                                                                                                                    А.И. Бондарь

# Приложение N 3

к порядку разработки годового

плана реализации долгосрочной адресной

программы проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах в

Белгородской области на 2014 - 2043 годы

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в

годовой план в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный

план реализации долгосрочной адресной программы

капитального ремонта общего имущества

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| этап 2016 года |
|  | Итого по МО «Борисовский район»: | 2613,4 | 98 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2795139,6 | 4658566 | 1863426,4 | 9317132 |
| 1 | п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 47 | 1109,6 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1156779,3 | 1927965,5 | 771186,2 | 3855931 |
| 2. | п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 49 | 1113,1 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1156779,3 | 1927965,5 | 771186,2 | 3855931 |
| 3 | п. Борисовка, ул. Пролетарская, д. 29 | 390,7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 481581 | 802635 | 321054 | 1605270 |
| этап 2017 года |
|  | Итого МО «Борисовский район»: | 1500,3 | 108 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2019330 | 3365550 | 1346220 | 6731100 |
| 1 | п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 8 | 1109,6 | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1098283,5 | 1830472,5 | 732189 | 3660945 |
| 2 | п. Борисовка, ул. Новоборисовская, д. 51а | 390,7 | 49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 921046,5 | 1535077,5 | 614031 | 3070155 |
| этап 2018 года |
|  | Итого МО «Борисовский район»: | 4433,0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1729505,4 | 2882509 | 1153003,6 | 5765018 |
| 1 | п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 20 | 4433,0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1729505,4 | 2882509 | 1153003,6 | 5765018 |

Заместитель главы администрации района по

промышленности, строительству, транспорту,

связи и ЖКХ                                                                                                                                                    А.И. Бондарь